P O R O Z U M I E N I E

w  sprawie  realizacji  budowy  kanalizacji  deszczowej  od  rzeki  Utraty do 
ul. Andrzeja, w ul. Andrzeja i Ireny w Pruszkowie.

W dniu ................2006 r.  w Pruszkowie   pomiędzy Stronami:

1. Gminą Miasta Pruszków z siedzibą ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,

którą reprezentuje :

Prezydent Miasta  -  mgr Jan  STARZYŃSKI

2. Gminą Michałowice z siedzibą  ul. Raszyńska 34,  05-816 Michałowice, którą reprezentuje:

Wójt  - mgr inż. Roman LAWRENCE

zostaje  zawarte Porozumienie treści następującej:

§ 1.

Umawiające się Strony  postanawiają  podjąć  wspólne  działania  polegające  na:

1) budowie kanalizacji deszczowej od  rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie w/g

projektu  technicznego  znajdującego się  w  posiadaniu Gminy  Miasta Pruszkowa;

2) budowie kanalizacji deszczowej w ul. Andrzeja i Armii Krajowej w Pruszkowie w/g

projektu  technicznego  znajdującego się  w  posiadaniu Gminy  Miasta Pruszkowa;

3) budowie kanalizacji deszczowej w ul. Ireny w/g projektu technicznego znajdującego

się w posiadaniu Gminy Michałowice.

§ 2.

1. W oparciu o wykonaną „ Aktualizację koncepcji kanalizacji deszczowej obejmującej zlewnie kolektora w ulicach: Andrzeja i Armii Krajowej w Pruszkowie” oraz uzgodnienie z Miastem Pruszków, Strony zobowiązują się do współfinansowania inwestycji, o których mowa w § 1 w sposób następujący:

| Wyszczególnienie | Koszty faktyczne/ koszty szacunkowe | Kwota kosztów ogółem [PLN] | Procentowy udział Stron | Kwotowy udział Stron [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) prace określone w pkt 1 | koszty końcowe faktycznie poniesione | 2 447 872 | Gmina Miasta Pruszkowa – 75% | 1 835 904 |
|  |  |  | Gmina Michałowice – 25 % | 611 968 |
| b) prace określone w pkt 2 | koszty końcowe faktycznie poniesione | 569 669 | Gmina Miasta Pruszkowa – 66 % | 375 982 |
|  |  |  | Gmina Michałowice – 34 % | 193 687 |
| c) prace określone w pkt 3 | koszty szacunkowe | 1 500 000 | Gmina Miasta Pruszkowa – 28 % | 420 000 |
|  |  |  | Gmina Michałowice – 72 % | 1 080 000 |
| OGÓŁEM | 4 517 541 | Gmina M. Pruszków | 2 631 886 |
|  |  | Gmina Michałowice | 1 885 655 |

2 . Zakończenie inwestycji, o której mowa w § 1 planuje się na 31 maj 2007 r.

- Pełne koszty inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c) zostaną ustalone po

zakończeniu robót w oparciu o uwierzytelnione kserokopie faktur.

- W sytuacji, gdy koszty inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c) ulegną zwiększeniu,

przyjęcie nowej wyższej kwoty inwestycji wymaga akceptacji Gminy Miasta Pruszkowa.

5. W przypadku zmian kosztów inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c), do      określenia kwot udziałów Stron będą miały zastosowanie współczynniki procentowe

określone w niniejszym Porozumieniu”

§ 3.

- Strony uzgadniają, że inwestorem przedmiotowej budowy kanalizacji deszczowej  o której  mowa  w §1 pkt. 1 i 2 POROZUMIENIA  jest Gmina Miasto Pruszków  natomiast  w § 1 pkt. 3 – Gmina Michałowice.

- Wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotowego zadania są zgodne z

przepisami prawa zamówień publicznych.

§ 4.

1.  Płatności na podstawie faktur realizować będą Gminy zgodnie z § 3 ust. 1 Porozumienia.

- Gmina Miasta Pruszków  oświadcza, że wykonała już na własny koszt inwestycje , określone  w    § 1 pkt. 1 i 2.

- Gmina Michałowice oświadcza, że inwestycja określona  w § 1 pkt. 3 jest  w trakcie realizacji

- Rozliczenie wzajemnych należności zostanie uregulowane po zakończeniu całego zadania określonego w § 1 w 2007 roku.

- Gmina Michałowice na podstawie Noty Księgowej wystawionej przez Miasto Pruszków

w ciągu 21 dni od jej otrzymania  zapłaci różnicę wynikającą z rozliczeń, o których

mowa w  § 2 ust. 1.

§ 5.

W przypadku odstąpienia od realizacji inwestycji Strona odstępująca zapłaci Stronie, która

będzie samodzielnie kontynuować inwestycję karę umowną w wysokości procentowego udziału odstępującej Strony w przedmiotowej inwestycji, wynikającej z § 2 niniejszego Porozumienia. Strona, której przysługuje kara umowna, może kontynuować inwestycje we własnym zakresie.

§ 6.

W przypadku przekazania infrastruktury ( kanalizacja deszczowa ) będącej przedmiotem porozumienia zgodnie z § 1 aportem spółce prawa handlowego, Gminom przysługują udziały lub akcje w ilości proporcjonalnej do poniesionych nakładów finansowych w stosunku do wartości przekazanej infrastruktury w kapitale zakładowym.

§ 7.

- Porozumienie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- Stroną przekazującą Porozumienie do publikacji będzie Gmina Michałowice.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Gmina Miasta Pruszków:                                                                       Gmina Michałowice: