projekt

Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.3402-79/10

## UMOWA  nr  GK ........... /2010

zawarta w dniu................2010r.  pomiędzy Gminą Michałowice, mającą swoją siedzibę w Michałowicach ul. Raszyńska 34 zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wójta  - Krzysztofa Grabka

a…………………………………………………siedzibą ………………….., reprezentowaną przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

prefabrykację podbudowy betonowej .

Zakres robót obejmuje :

- pokruszenie gruzu betonowego w ilości 280 m3

- pokruszenie kory asfaltowej w ilości 200m3

- wywiezienie we własnym zakresie koło 100m3 odpadów powstałych przy kruszeniu gruzu  betonowego i kory asfaltowej  .

Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi.

Gruz betonowy należy skruszyć tak, aby otrzymać tłuczeń betonowy o frakcji 0-50 mm.

Korę asfaltową należy skruszyć tak, aby uzyskać destrukt asfaltowy o frakcji 0-28 mm

Przekruszony materiał zgromadzić na oddzielnych pryzmach.

2. Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu umowy jest obowiązany wykonać roboty, które nie były możliwe do przewidzenia i nie zostały objęte ustaleniami ust. l, a ich potrzeba zostanie określona protokołem konieczności, akceptowanym przez inspektora nadzoru i aneksem do umowy.

3. Wykonawca będzie wykonywał roboty określone w ust. 1 i 2 własnymi siłami, bez zatrudniania podwykonawców.

§2

- Termin zakończenia przedmiotu umowy  strony ustalają do dnia 20 grudnia 2010r.

Za zakończenie przedmiotu umowy strony uznawać będą zakończenie robót i osiągnięcie gotowości do odbioru.

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania robót nie później niż 7 dni od daty protokolarnego wprowadzenia przez Zamawiającego.

3. Od dnia rozpoczęcia wykonywania robót aż do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonane roboty, obiekt, jak również odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi robotami

§3

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest Inspektor  Nadzoru –…………….

2. Inspektor Nadzoru wykonuje  obowiązki wynikające z przepisów ustawy- Prawo Budowlane oraz kontroluje rozliczenie przedmiotu zamówienia.

3.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie : ……………………………………….

§4

1.Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§5

1.Wartość przedmiotu zamówienia określa się do kwoty netto : ..................................... ..........................................................zł plus podatek VAT      .......................................... co będzie stanowić kwotę :................................................................................. ................. ..........................................................................................................................................            2 .Strony ustalają, że rozliczenie wykonanych robót nastąpi fakturą końcową za wykonane  i odebrane   robóty objętych umową na podstawie protokołu odbioru  robót i kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem cen jednostkowych i faktycznych ilości przekruszonego i otrzymanego materiału.

3. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy stanowiącej załączniki do umowy:

a/ cena za uzyskany 1 m3 destruktu asfaltowego ........................... zł

b/ cena za uzyskany 1 m3 tłucznia betonowego .............................. zł

c/ cena wywiezienia 1m3 odpadów                      ............................ zł

4.Ustala się 30 dniowy termin zapłaty  faktury od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Koszty robot związane z organizacją i budową zaplecza budowy  oraz koszty energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

§6

1.Wykonawca zobowiązany jest do:

a/ Ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

b/ Spryzmowanie destruktu i tłucznia betonowego w sposób pozwalający na dokładne wykonanie obmiarów stanowiących podstawę do wystawienia faktury

c/ Spryzmowanie odpadów powstałych przy przekruszaniu gruzu betonowego i kory asfaltowej w sposób pozwalający na wykonanie obmiarów.

d/ wywiezienie we własnym zakresie powstałych odpadów ( ziemia, metale itp. ) powstałych przy przekruszaniu  z podaniem miejsca składowania lub zagospodarowania.

c/ Zgłaszania Zamawiającemu  wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych, w terminie natychmiastowym i konieczności ich wykonania oraz przedstawiania  Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiednich protokółów konieczności

d/ Przyjęcia do wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i rozliczyć wg zasad określonych w  § 5 ust 2.

e/ Utrzymywania miejsca robót w czystości i porządku

f/ Zgłoszenia pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy i osiągnięcie gotowości do dokonania ich  odbioru.

g/ Pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich przeszkód w realizacji umowy , mogących mieć wpływ na czas ich zakończenia, jakość lub wartość ,w terminie 3 dni od ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa ich podnoszenia w przyszłości.

2.Zamawiający zobowiązany jest do:

a) przekazania wykonawcy składowiska

b) Odbioru prawidłowo wykonanych robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru.

c) zapłaty wynagrodzenia.

§7

1. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami zamówienia.

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz  za metody organizacyjno-techniczne stosowane do ich wykonania.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w okresie gwarancji.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy i zaplecza.

§8

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu zakończenia przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu ustalonego w §2 ust.1 , lecz nie więcej niż 20% wartości robót netto.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 ,pomniejszonego o opłaconą wartość robót wykonanych i odebranych,  
z zastrzeżeniem § 11 ust. 2

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych oraz opłat wynikających z decyzji administracyjnych, z jego należności określonych w fakturach.

§9

W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót w stosunku do terminu, o którym mowa §2 ust.2 trwającej co najmniej 7 dni, Zamawiający może według  swojego wyboru odstąpić od umowy, lub powierzyć wykonanie określonego zakresu robót, którego dotyczy zwłoka, innej osobie za wynagrodzeniem z nią ustalonym, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§10

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy z winy Wykonawcy 
  w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót, o którym mowa § 2 ust.2, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni, lub opóźnia się w ich realizacji.

2) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

3) Jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i norm , mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . W takiej  sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.

§12

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

1/ Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg. daty odstąpienia od umowy.

2/ Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie umowy.

3/ Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.

4/ Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§ 13

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy tytułu XVI, tytułu XV KC i obowiązujące przepisy właściwe dla przedmiotu umowy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

# Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach,   2 egzemplarze dla  Zamawiającego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA