WZÓR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR IR - ____/2018

W	 wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2712.___.2018 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w dniu ……...2018 r. pomiędzy:

1. Gminą Michałowice, z siedzibą w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 
05-816 Michałowice, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Krzysztofa Grabkę,

2. Gminą Miastem Pruszków, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Pruszkowa – Jana Starzyńskiego,

3. Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnica Ursus, z siedzibą w Warszawie przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, reprezentowanym przez:

Urszulę Kierzkowską - Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy znak ……………………… z dnia 
…………... oraz przez Wiesława Krzemienia - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy …………………………….. z dnia …………………………………………………..

zwanymi dalej Zamawiającym, działającymi na podstawie Porozumienia z dnia 20 grudnia 2013 r. i aneksu nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 r.,

a

……………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, zawarta  została umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIa, tj. budowy kolektora wzdłuż 
Al. Jerozolimskich, na odcinku od ul. Królewskiej do granicy POW (ul. Ogrodowa) w Regułach / IIIb, tj. budowy kolektora wzdłuż Al. Jerozolimskich, na odcinku od granicy POW (ul. Spisaka) w Opaczy-Kolonii do ul. Sosnkowskiego w Ursusie / IV, tj. przebudowy koryta rowu na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa :

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

2. Określony w ust. 1 przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego oraz projektantami obiektu. Uszczegółowienia, rozwinięcia dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych i sztuki budowlanej, nie będą  rozumiane za zmianę zakresu rzeczowego.

3. Załączniki wyszczególnione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część:

Załącznik nr 1: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………..

§2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1.   Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegają na :

- wykonaniu zakresu robót określonego  w § l zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), sztuką budowlaną, najnowszą i najlepszą wiedzą techniczną, normami i przepisami szczególnymi,

- pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia wykonania robót w przewidzianych  w umowie terminach,

- dostarczeniu wszystkich materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót,

- czyszczeniu nawierzchni dróg zanieczyszczonych środkami transportowymi Wykonawcy,

- uporządkowaniu na swój koszt placu budowy i przekazaniu go Zamawiającemu w 	terminie ustalonym na końcowy odbiór robót,

- wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

- geotechnicznej i geodezyjnej obsłudze, na swój koszt,

- opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony,

- ponoszeniu kosztów korzystania z energii elektrycznej oraz wody,

- umożliwieniu wstępu na teren budowy oraz dostępu do dziennika budowy  i innych          dokumentów dotyczący realizacji przedmiotu umowy pracownikom organów państwowych mających ustawowe prawo do wykonywania czynności kontrolnych (nadzór budowlany, straż pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy itp.)

- zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie 	drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonywaniu prac odcinkami nie dłuższymi niż 100 m,

- zapewnieniu mieszkańcom dojścia i dojazdu do posesji, znajdujących się w obrębie wykonywanych prac,

- informowaniu Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem  o terminie 	zakrycia robót zanikających oraz o terminie ich odbioru; brak zawiadomienia 	Zamawiającego spowoduje konieczność - na żądanie Zamawiającego - 	odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania wykonania robót 	oraz poniesienia przez Wykonawcę kosztów z tym związanych a także 	przywrócenia do stanu poprzedniego,

- prowadzeniu prac w taki sposób aby ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, nie narażać drzew i krzewów na uszkodzenia, roboty ziemne w zasięgu koron drzew prowadzić ręcznie,

- zabezpieczeniu, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewów w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą,

- odtworzeniu po zakończeniu robót powierzchni biologicznie czynnych.

2.   Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robót, posiadającej uprawnienia stosownie do danej branży,

- przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego oryginałów lub poświadczonych urzędowo kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia stałego całodziennego dozoru nad robotami przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,

- wyposażenia swoich pracowników w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej,

- wyposażenia swoich pracowników we właściwy sprzęt i narzędzia niezbędny do wykonania przedmiotu umowy,

- dostarczenia próbek i wymaganych informacji oraz dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego w celu przeprowadzenia przeglądu przed wbudowaniem; materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami)

- dokonania właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego i Prawa budowlanego oraz przepisów branżowych wraz z poniesieniem pełnych kosztów tych czynności. Zamawiający może zażądać, aby testy inne niż wymagane przy odbiorze zostały przeprowadzone w czasie trwania robót, w takim przypadku Wykonawca, na swój koszt, dostarczy wszelkie dokumenty i informacje konieczne do przeprowadzenia testów,

- codziennego sprzątania po wykonanych robotach,

- usunięcia wad wskazanych w protokołach odbiorów w terminie 7 dni lub określonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, a następnie ponownego  zgłoszenia prac do odbioru, przy czym w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminach wskazanych powyżej niezależnie od tego, iż Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie z tytułu rękojmi i gwarancji określonej w mniejszej umowie oraz w przepisach prawa cywilnego, Wykonawca nie będzie w żadnym razie uprawniony do jednostronnego odbioru robót,

- udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady prawne i fizyczne robót 
i dostaw od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego na okres 3 lat, przy czym ustala się, że okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.

- usunięcia usterek i wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii. Zgłoszenie awarii może zostać przekazane telefonicznie lub faxem.

- przestrzegania przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy przez wszystkich pracowników Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków Zamawiający ma prawo do nałożenia kary w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych polskich) za każde przewinienie, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, a w ostateczności do wstrzymania prac. Kara będzie naliczana za każdy dzień okresu nie wywiązania się z powyższych warunków. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie oraz na termin zakończenia przedmiotu umowy, które są niezmienne. Powyższą kwotę  Zamawiający będzie mógł potracić z najbliższej faktury,

- systematycznego dokonywania zapisów w dzienniku budowy dokumentujących przebieg prac,

- wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy,

- spełnienia wymagań  w zakresie zatrudnienia, określonych w pkt 2 SIWZ.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany do:

- umożliwienia Wykonawcy bezpłatnego korzystania z placu budowy oraz na koszt Wykonawcy z czynników energetycznych, wody ,

- odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru lub podania innego terminu w przypadku niemożności odbioru w tym terminie,

- przystąpienia do odbiorów częściowych w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru, pod warunkiem przygotowania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów odbiorowych, nie później niż 3 dni przed terminem odbioru,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej w ilości  jednego egzemplarza,

- współpracy z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia,

- dokonania odbioru końcowego.

§ 4

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym i realizację     przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest …………………………………..

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy …………………………………………………….,

2. Zamawiający ustanawia: Inspektora Nadzoru ………………………………….,

który działa w oparciu o Prawo budowlane oraz kontroluje rozliczenie finansowe budowy i jego zgodność z umową.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia robót.

4.   Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pośrednie i bezpośrednie szkody w stosunku do Zamawiającego, które wynikają z opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8.

5.  Wykonawca jest zobowiązany, pod kontrolą Zamawiającego do współpracy oraz koordynacji własnych prac z jego Podwykonawcami.

6.  Inspektor Nadzoru może polecić wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania, w sposób, który uzna za właściwy w przypadku:

1)   rażącego naruszania zasad bhp

- wykonywania robót w sposób wadliwy, z złą jakością lub niezgodnie z projektem

7. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagać będą uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw na swój koszt w trybie określonym w § 12 niniejszej umowy, przy czym termin zakończenia i odbioru robót nie może ulec opóźnieniu w stosunku do terminu ustalonego w § 8.

8. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § l i § 2 Kodeksu cywilnego).

§ 5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Należyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę podlega zabezpieczeniu, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi.

2. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 5 % całkowitej ceny brutto podanej 
w ofercie, to jest ……………………………… zł. i zostaje rozdzielone wg następującej partycypacji:

- Gmina Michałowice – 43,10 %, tj. ………………………………….. zł.,

- Gmina Miasto Pruszków – 3,95 %,  tj. …………………………….. zł.,

- Miasto Stołeczne Warszawa – 52,95 %, tj. …………………………………….. zł.,

3. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie ……………………………………………………...

4. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zamawiający zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu rękojmi.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie jest wniesione w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dokumenty zabezpieczenia muszą gwarantować realizację uregulowań ust. 5 i 6.

8. Zamawiający może dokonywać z zabezpieczenia wszelkich potrąceń przewidzianych 
w niniejszej umowie, w szczególności kar umownych.

9. Z zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.148 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem poniżej wymienionych podwykonawców w poszczególnych zakresach robót:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, 
w terminie do 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu.

Zastrzeżenia będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej zmiany:

1) będą przewidywały możliwy do realizacji zakres robót, niezgodny z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, o którym mowa w preambule;

2) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robót;

3) będą przewidywały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, niezgodne z niniejszą umową;

4) nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;

5) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

6) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy;

7) nie będą zawierały postanowień, o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu

zamówienia nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego;

8) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych niniejsza umową

- Strony ustalają, iż obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie do 7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania, zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na podstawie łączącej ich umowy. Oświadczenia te powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację, których Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego.

- W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w terminie do 30 dni, w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty.

- Zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Jeżeli taka akceptacja nie zostanie przekazana podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia o taką akceptację, uważa się, że akceptacja nie została wyrażona. Zamawiający może żądać po otrzymaniu wniosku od podwykonawcy o akceptację zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą projektu umowy, który podwykonawca zamierza zawrzeć z dalszym podwykonawcą oraz żądać wprowadzenia do projektu umowy określonych postanowień, które następnie znajdą się w umowie zawartej pomiędzy podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. W takim przypadku akceptacja Zamawiającego będzie następowała w terminie do 7 dni po przedstawieniu umowy zawartej pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, zawierającej postanowienia projektu umowy wraz z postanowieniami, których Zamawiający zażądał wprowadzenia do projektu umowy.

- Postanowienia zawarte w ust. 2-8 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 647.1 ustawy Kodeks cywilny.

§ 7

WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone zostaje zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę  netto …………………… zł. + należny podatek VAT, co daje łączną kwotę brutto …………………....... /słownie złotych: ………………………………………………………...

……..…………………………………………………………………………………………../.

- Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad:

- fakturami przejściowymi, nie częściej niż raz w miesiącu, za zakończone i odebrane, protokółem odbioru częściowego odcinki - do 90% rzeczywistego finansowego zawansowania robót,

- fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokółu odbioru końcowego robót

- ustala się ……………… dniowy termin zapłaty faktur, licząc od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu umowy, o której mowa w § 6 ust. 8.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  określonej w ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

10. Przepisy poprzedzające nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 8

TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § l ustala się do 31 grudnia 2018 r.

§ 9

PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

- Podpisanie protokółu odbioru wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów wymaganych niniejszą umową,

- przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych,

- podpisanie rozliczenia,

- złożenie oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostały uregulowane przez Wykonawcę.

- Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń.

- Wykonawca wystawi fakturę za całość lub część przedmiotu umowy po akceptacji przez Zamawiającego.

- Faktury będą wystawiane na każdą gminę występującą po stronie Zamawiającego, 
wg następującej partycypacji w kosztach inwestycji brutto:

- Gmina Michałowice – 43,10 % (w tym: udział Miasta Piastowa), 
tj. ………………………………….. zł.,

- Gmina Miasto Pruszków – 3,95 %,  tj. …………………………….. zł.,

- Miasto Stołeczne Warszawa – 52,95 %, tj. …………………………………….. zł.,

Faktury muszą być wystawione  na 
  Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,

NIP: 525-22-48-481,

Odbiorca – Płatnik: Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1,

02-495 Warszawa.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury za roboty odebrane przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty odbioru robót przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołami odbioru robót.

- Płatność faktur i rozliczenie ostateczne za przedmiot umowy następować będzie przelewem z budżetów Gminy Michałowice, Miasta Pruszków i Miasta Stołecznego Warszawy, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony w banku ………………. nr …………………………………………………………………………………………………..., w okresie ………………… dni licząc od dnia ich złożenia, przyjęcia i zaakceptowania w siedzibie Zamawiającego.

- Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
w formie kar umownych, odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych oraz możliwości odstąpienia od umowy:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 8 jako termin zakończenia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia  brutto o którym mowa w  § 7 ust. 1  za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego, wg § 12,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  
wynagrodzenia  ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 w wysokości 0,1 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust 1,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 3% wartości brutto takiego wynagrodzenia,

- za nie przedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, w wysokości 1% wartości brutto takiej umowy,

- za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. w wysokości 1% wartości brutto takiej umowy,

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 % wartości brutto takiej umowy,

- za niespełnianie wymagań w zakresie zatrudnienia, określonych w pkt. 2 SIWZ, w wysokości 0,1 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 1, za każdą osobę,

- W przypadku nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę oraz ich konsekwencji, Zamawiający może dochodzić od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do pełnej ich wysokości, przenoszącej wysokość kar umownych,

- Zamawiający może dokonać potracenia ewentualnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z faktur za roboty częściowe oraz z faktury końcowej.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót, zdaniem Inspektora Nadzoru, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. W przypadku niezastosowania się wykonawcy do wskazówek Inspektora Nadzoru Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z podjętymi przez Zamawiającego działaniami. Art. 635 Kodeksu cywilnego stosuje się.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, za prace pozostające do wykonania  z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy, zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

§ 11

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn:

- zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

- nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia umownego rozpoczęcia robót;

- przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i w sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni;

- realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę w sposób niezgodny z niniejszą umową;

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bądź przekazu zapłaty Wynagrodzenia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika budowy/robót;

- w realizacji niniejszej umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, projektów umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych, ich dotyczących projektów umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw;

- Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania robót nie przedłużył o czas przekroczenia uzgodniony z Zamawiającym, czasu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 umowy, w terminie do 60 dni od upływu okresu ważności zabezpieczenia;

Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w pkt 1-8 może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, w terminie 21 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 12

GWARANCJA  JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ POSTĘPOWANIE PO STWIERDZENIU WAD I ICH USUNIECIE W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na okres 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- W przypadku zaistnienia wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

- W ciągu 24 godzin Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu o terminie usunięcia usterki, który to termin powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim usterka ma być usunięta, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia usterki, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany.

- Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 albo ust. 5 dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia  własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązany będzie na naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 6 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy , usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę.

- W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usunięcia usterki stosownie do ust. 4 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącić płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

- Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

- W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni.

§ 13

ODBIÓR KOŃCOWY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru , potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez  inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do  odbioru.

- Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad przedmiotu umowy.

- Wykonawca w dniu odbioru przedkłada Zamawiającemu w 1 egz. sprawdzoną i przyjętą przez  Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru składająca się z:

- części opisowej zakresu wykonanych prac oraz szczegółowego omówienia robót wykonanych odmiennie niż przewidywał projekt,

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji,

- dokumentacji geodezyjnej z wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,

- certyfikatów i atestów na wbudowane materiały,

- przewidzianego Prawem budowlanym oświadczenia Kierownika Budowy,

- kopii uprawnień budowlanych Kierownika Budowy i Kierowników Robót

- rozliczenia końcowego przedmiotu odbioru

- innych dokumentów określonych przez Inspektora Nadzoru (postanowienia Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej itp.).

- Niekompletność dokumentacji powykonawczej upoważnia Zamawiającego do zaniechania prowadzenia czynności odbioru przedmiotu umowy ; w takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z ust. 5.

- Zamawiający może prowadzić czynności odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

- Zamawiający  może przerwać czynność odbioru jeżeli w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem  aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca obowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania.

§ 14

ZMIANY DO UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności- zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 24 SIWZ.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy.

- Niżej podpisani przedstawiciele stron zapewniają , że są należycie umocowani  do podpisania umowy oraz, że uzyskali zgodę swoich statutowych organów na zawarcie umowy, o ile zgoda taka była konieczna.

- Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegają orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie.

- Załącznikami do umowy są także inne niż wymienione w § 1 dokumenty, jeżeli wynika to z treści niniejszej umowy

- Umowę niniejszą sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i po dwa dla każdego z Zamawiających.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA