Reguły, 26 czerwca 2018 r.

- Wszyscy Wykonawcy:

- Zamówienia publicznego

- nr ZP.271.2.42.2018

- WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

- Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 18.06.2018 r. wpłynął wniosek  wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – etap II” (nr ogłoszenia BZP: 573775-N-2018, nr sprawy: ZP.271.2.42.2018).

- Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

- \

- TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie:

(…)

Czy z uwagi na niemożliwy do dotrzymania termin wykonania zamówienia podany w pkt 6 SIWZ 30.11.2018 r., Zamawiający może zmienić podany termin na 30.06.2019 r.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie zmienia terminu wykonania zamówienia podanego w SIWZ.

(-) Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi:  	Referat zamówień publicznych

Tel.:			(22) 350 91 68

Otrzymują:

- Strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- aa ZP.271.2.42.2018