Umowa o roboty budowlane nr ..................             WZÓR

W dniu .....................pomiędzy Gminą Michałowice mającą swoją siedzibę w

Michałowicach ul. Raszyńska 34 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym

przez:

Romana Lawrence	-      Wójta Gminy Michałowice

a

..................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w : .......................................................................................

zwanym  dalej w tekście ”Wykonawcą” reprezentowanym przez

1................................................................................................................................

2................................................................................................................................

przy udziale Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Wsi – mgr Ewy Dymura

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie

przetargu nieograniczonego  ZP.3402-      /08   została zawarta umowa o następującej  treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na

wyk. robót remontowych w budynku szkoły w Nowej Wsi.

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na

cele budowlane.

2.Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców zgodnie z art.647(1) Kodeksu

Cywilnego. Treści umów z Podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego.

Za działanie Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne

Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności Podwykonawcom, na których zatrudnienie wyraził

zgodę, na podstawie refaktur Wykonawcy bezpośrednio na konto Podwykonawcy na podstawie

cesji Wykonawcy.

3.Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego

przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących

Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także

praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2

Kodeksu Cywilnego)

§ 2

Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

zg. z kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na : do 25.08.2008r

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ..................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji

wymaganych tą ustawą.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§6

1.Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

2.Na każde żądanie Zamawiającego/ inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3.Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych" sztuką budowlaną, przepisami BHP, wytycznymi Producentów i instrukcjami ITB pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

§ 7

.

1.Szacunkowy koszt wyraża się kwotą .....................................................

wynikającą z oferty Wykonawcy

a/ Wynagrodzenie za roboty remontowe określone w § 7 pkt.1 na kwotę ...........................

będzie płatne przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowej Wsi: 05-806 Komorów

ul. Główna 96

2.Rozliczenie ostateczne robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na bazie parametrów z kosztorysu ofertowego i na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego książki obmiarów.

W przypadku braku nakładów i cen materiałów zastosowane będą KNR-y

i średnie ceny z "Sekocenbudu".

.3.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych i przygotowania protokółu konieczności w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania ..Roboty dodatkowe mogą być wykonane jedynie na podstawie odrębnej umowy o roboty dodatkowe.

4.Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50% uprzedniego zamówienia,

Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego wg. zasad

określonych w pkt. 2.

§  8

- Wykonawca zobowiązany jest do:

1/ Ustanowienia Kierownika budowy

2/ Zgłaszania do odbioru robót podlegających zakryciu

3/ Utrzymania miejsca robót w czystości i porządku

4/ Zgłaszania pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy

5/ Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z książką obmiarów i kosztorysem

powykonawczym i przedstawienia komisji odbioru końcowego.

6/ W okresie rękojmi i gwarancji usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty ich protokólarnego

stwierdzenia albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z

istotnych  warunków technicznych

2.Zamawiający zobowiązany jest do:

1/ Odbioru prawidłowo wykonanych robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do

odbioru

2/ Powołania komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 20 dni od daty

zgłoszenia zakończenia o odbioru końcowego robót, spisania odpowiedniego protokółu.

§9

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy  w     wysokości 0,5%  wynagrodzenia  wstępnego

t.j. kwoty ................................ za każdy dzień zwłoki

b/za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3.Strony dopuszczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość

szkody przewyższa wysokość uzyskanych kar umownych

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych w fakturach

§10

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku

gdy:

1/Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego,

przez okres dłuższy niż 14 dni, lub opóźnia się w realizacji robót w stosunku do harmonogramu o co

najmniej 14 dni.

2/Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku,

bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

3/Jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i

norm, mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ponadto gdy:

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o

powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części umowy.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy

pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym

uzasadnieniem tej decyzji

§11

Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót, ograniczenia ich zakresu w

roku budżetowym bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku opóźnienia, lub cofnięcia

środków zewnętrznych /dotacje, kredyty/. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje

wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia wstrzymania robót.

§12

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

1/Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót

wg.. daty odstąpienia od umowy.

2/Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy

przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność

za rozwiązanie umowy.

3/Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i

konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót

4/Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia

od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§13

1.Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie...............................

w formie ...........................................

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w następujących terminach:

70% w ciągu 30 dni po podpisaniu odbioru końcowego i przyjęcia robót budowlanych jako należycie

wykonanych

30% w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji

§14

1.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

b/jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji

ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu

rękojmi.

§ 15

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru.

§16

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się  fakturami przejściowymi

wystawionymi  na podstawie protokółu stanu zaawansowania robót wykonanych , rozliczenie

końcowe nastąpi na podstawie protokółu wykonanych i odebranych robót i sprawdzonego kosztorysu powykonawczego.

Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% rzeczywistego finansowego zaawansowania robót

§ 17

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 18

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy

miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 3-ch egz. 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający  								Wykonawca