Załącznik nr 1 do umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.   	Nasadzenia: zakup, dostawa materiału roślinnego oraz dodatkowych materiałów (np.: ziemia, paliki, kora), wykonanie nasadzeń na terenach gminnych (w latach 2008, 2009, 2010,), ich pielęgnacja po posadzeniu oraz w terminie: do dnia 31 października w kolejnym roku po posadzeniu. Wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w latach 2008-2010.

1.1.1. Zakup niżej wymienionego materiału roślinnego w wyspecjalizowanej szkółce – drzewa i krzewy w pierwszym gatunku o podanych poniżej parametrach; drzewa z bryłą korzeniową (baloty lub donice), o prostych pniach (od obwodu pnia na wys. 1,3  8-12 cm.). Roślinny muszą być prawidłowo uformowane (z charakterystycznymi dla danego gatunku i odmiany: pokrojem, wysokością, szerokością i długością pędów) mieć dobrze wykształcony, nieuszkodzony system korzeniowy. Dostarczenie materiału roślinnego w uzgodnionych terminach na wskazane każdorazowo powierzchnie robocze. (W razie konieczności – przechowanie materiału roślinnego zgodnie ze sztuką ogrodniczą).

1.1.2	 wymagany materiał w poszczególnych latach:

| Abies koreana (jodła koreańska) | 200-250 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acer rubrum 'Red Sunset' | 250-300 |  |  | 3 |
| Acer pensylwanicum (klon pensylwański) | 250-300 |  |  | 3 |
| Acer platanoides 'Globosum'(klon zwyczajny) | 250-300 |  |  | 4 |
| Aesculus x carnea (kasztanowiec czerwony) | 250-300 |  |  | 5 |
| Berberis thunbergii (berberys Thunberga) 'Pink Qeen' | c5 | 43 |  |  |
| Berberis thunbergii ‘Red Pillar’ (berberys Thunberga) | c5 | 582 | 26 | 72 |
| Berberis thunbergii ‚Atropurpurea nana' | c5 | 30 |  |  |
| Berberis thunbergii ‚Bagatelle' | c5 |  | 360 |  |
| Berberis thunbergii ‚Bogozam' (Bonanza Gold) | c5 | 250 | 720 |  |
| Berberis thunbergii 'Erecta' | c5 | 382 | 20 | 22 |
| Berbys thunbergii 'Maria' | c5 | 360 |  | 12 |
| Betula Pendula | 250-300 | 2 |  |  |
| Betula pendula 'Purpurea' | 250-300 |  |  | 6 |
| Betula pendula 'tristis' | 250-300 |  |  | 4 |
| Carpinus betulus 'Fastigiata' forma pienna grab | 250-300 |  |  | 4 |
| Carpinus betulus 'Frans Fontaine' grab | 250-300 |  |  | 4 |
| Clemantis 'Lambton Park' Grupa Tangutica | c2 |  |  | 5 |
| Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' (irga purpurowa) | c3 | 245 |  |  |
| Cotoneaster dammeri (irga Dammera) ‘Major' | c3 | 330 | 180 |  |
| Cotoneaster dammeri ‚Mooncreeper’ | c3 | 480 | 700 | 930 |
| Cotoneaster horizontalis (irga pozioma) | c3 | 245 |  | 230 |
| Cotoneaster 'Ursynów' | c3 | 100 | 15 | 60 |
| Cotoneaster x suecisus (irga szwedzka) | c3 |  | 15 | 120 |
| Eunonymus fortunei 'Coloratus' (trzmielina Fortune'a) | c2 | 50 |  | 100 |
| Eunonymus fortunei 'Interbolwi' (Blondy)(trzmielina Fortune'a) | c2 | 50 |  | 100 |
| Euonymus fortunei (trzmielina Fortune’a) “Canade Gold” | c2 | 60 |  |  |
| Fagus sulvatica (buk posppolity) 'Danwyck' | 250-300 |  |  | 4 |
| Fagus sylvatica (buk pospolity) | 250-300 |  |  | 2 |
| Fagus sylvatica (buk pospolity) 'Danwyck Gold' | 250-300 |  |  | 6 |
| Fagus sylvatica (buk pospolity) 'Purpurea Tricolor' | 250-300 |  |  | 1 |
| Fagus sylvatica (buk pospolity) 'Rohan Obelisk' | 250-300 |  |  | 6 |
| Fagus sylvatica 'Atropunicea' (buk pospolity) | 250-300 |  |  | 1 |
| Fraxinus pennsylvanica (jesion pensylwański) | 250-300 |  | 1 |  |
| Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia' (jesion pensylwański) | 250-300 | 2 | 1 |  |
| Gleditsia tricanthos (glediczia trójcierniowa) | 250-300 |  | 1 |  |
| Hedera helix | c2 | 150 | 30 | 50 |
| Juniperus communis 'Horstmann' | c5 |  |  | 5 |
| Juniperus communis 'Meyer' | c5 |  |  | 15 |
| Juniperus communis 'Suecica' (jałowiec pospolity) | c5 |  |  | 15 |
| Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ (jałowiec płożący) | c5 |  | 6 | 90 |
| Juniperus horizontalis 'Wiltonii' (jałowiec płożący) | c5 | 20 |  | 55 |
| Juniperus horizontslis ‘Prince of Wales” ( jałowiec płożący) | c5 |  | 180 |  |
| Juniperus media 'Gold Star' | c5 |  |  | 20 |
| Juniperus media 'Mint Julep' (jałowiec pośredni) | c5 |  |  | 123 |
| Juniperus media 'Mordigan Gold' (jałowiec posredni) | c5 |  |  | 15 |
| Juniperus media 'Pfizeriana aurea' | c5 |  |  | 3 |
| Juniperus sabina (jałowiec sabiński) ‘Glauca’ | c5 | 40 |  | 10 |
| Juniperus sabina 'Arcadia' (jałowiec sabiński) | c5 |  |  | 140 |
| Juniperus sabina 'Blue Donau' (jałowiec sabiński) | c5 |  |  | 62 |
| Juniperus sabina 'Tamariscifolia' (jałowiec sabinski) | c5 |  |  | 10 |
| Juniperus sabina 'Variegata' (jałowiec sabiński) | c5 |  |  | 60 |
| Juniperus squamata 'Blue carpet' (jałowiec łuskowy) | c5 |  | 10 | 92 |
| Juniperus x pfitzerana ‘Gold Star’ (J.xmedia ‘Gold Star’) (Jałowiec Pfitzera) | c5 |  | 6 | 170 |
| Pinus nigra ‘Hornibrookiana’ (sosna czarna) | 40-60 |  |  | 6 |
| Pinus nigra ‘Pyramidalis’ (sosna czarna) | 150-200 |  | 2 |  |
| Pinus nigra subsp. nigra (sosna czarna) | 200-250 |  |  | 5 |
| Pinus sylvestris Sosna pospolita (zwyczajna) | 100-150 |  | 100 | 103 |
| Potentilla fruticosa 'Goldteppich' (pięciornik krzewiasty) | c2 | 50 |  |  |
| Potentilla fruticosa 'Marrob' (Marian Red Robin)(pięciornik krzewiasty) | c2 | 50 |  |  |
| Prunus cerasifera 'Woodii' (śliwa wiśniowa) | 250-300 |  |  | 5 |
| Prunus cerasus 'Umbraculifera' (Wiśnia pospolita) | 250-300 |  |  | 8 |
| Prunus cistena (śliwa dziecięca) | 250-300 |  | 6 |  |
| Pyracanta coccinea 'Red Column' (ognik szkarłatny) | c5 |  |  | 5 |
| Pyracanta coccinea var. kuntayi 1 zimoziel,ciernie VIII-XII kula | c5 |  | 10 | 4 |
| Pyracantha (ognik) ‚Soleil d’Or’ | c5 |  | 15 | 25 |
| Quercus robur (dąb szypułkowy) | 250-300 |  |  | 1 |
| Quercus rubra (dąb czerwony) | 250-300 | 2 |  | 8 |
| Quercus rubra 'Aurea'(dąb czerwony) | 250-300 |  |  | 1 |
| Róża okrywowa 'Lovely Fairy' | c3 | 60 |  |  |
| Róża okrywowa 'The Fairy' | c3 |  |  | 120 |
| Róża parkowa 'Robusta" | c3 |  |  | 10 |
| Róża parkowa 'Scheneewittchen' | c3 |  |  | 30 |
| Salix sepulcralis 'Chrysostoma' Wierzba | 250-300 |  | 2 | 4 |
| Spirea japonica 'Genpei' (tawuła japońska) | c2 |  | 290 |  |
| Spirea trilobata (tawuła trójłatkowa) | c2 | 608 | 290 |  |
| Spireax vanhouttei (spirea van Houtte'a) | c2 |  | 10 |  |
| Tilia cordata (lipa drobnolistna) UWAGA-uzupełnienie alei pomnikowej | 250-300 | 1 |  |  |
| Tilia cordata 'Greenspire' (lipa dorbnolistna) | 250-300 | 2 |  | 9 |
| Tilia Tomentosa 'Brabant' ( lipa srebrzysta) | 250-300 | 4 |  | 4 |
| ziemia ogrodowa m3 | m3 | 50 | 200 | 50 |
| zkora litr | litr | 250 | 1000 | 250 |

1.1.3. Posadzenie materiału roślinnego we wskazanych miejscach (w przygotowane i zaprawione doły o średnicy 2x większej niż bryła korzeniowa, w podstawowej rozstawie 6 m (drzewa) - w zależności od gatunku); uformowanie tzw. ziemnej misy o Ø min. 1m z zachowaniem wszelkich zasad sztuki ogrodniczej oraz obfitym podlaniem 20-30 l/drzewo (misa ma spełniać swoje funkcje). W miejscach występowania nieurodzajnej ziemi wsypanie nawozu do zaprawianego dołu – przed posadzeniem rośliny. W razie konieczności dopuszcza się możliwość przesadzania przez Wykonawcę wcześniej posadzonych (w danym roku w obrębie wykonania niniejszego zamówienia) roślin, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1.1.4. Przygotowanie gleby pod nasadzenia ciągłe i grupowe (w tym min: przekopanie gleby, usunięcie chwastów; w razie konieczności usunięcie gruzu i innych nieczystości, , usunięcie i wywóz zdjętej warstwy ziemi i gruzu, wymiana wierzchniej warstwy ziemi. Rozplantowanie świeżej ziemi).

1.1.5.  Zamówienie obejmuje:

- nasadzenia: (z drzew i krzewów iglastych i liściastych oraz pnączy i róż ) w różnych formach np.: - nasadzenia uzupełniające pod drzewami istniejącymi w formie ciągów kompozycyjnych uzupełniające nasadzenia z lat ubiegłych; - w zestawieniach różnych gatunków i odmian - nasadzenia grupowe; - jako obsadzenia skarp przy stacjach WKD; - jako roślinność okrywowa wprowadzana zamiast trawników, oraz wykonanie rabat. Zamówienie obejmuje wykonanie nasadzeń na terenie Gminy Michałowice (np. na terenach zieleni miejskiej, ciągach komunikacyjnych - na powierzchniach 
o różnych wielkościach od ok.10 do ok. 2000m2).

- uzupełnienie jednym drzewem szpaleru drzew w Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie - w części uznanej za pomnik przyrody. Lokalizacja uzupełnienia – wg wskazania przez Zamawiającego.

1.1.6.	Opalikowanie i umocowanie drzew (minimum trzy paliki na każde drzewo); Paliki impregnowane w wys. 150 - 300 cm o Ø 6 cm – odpowiednio do mocowanego drzewa. Mocowanie nie może uszkadzać kory i musi spełniać swoją funkcję stabilizującą roślinę. Wypełnienie mis i rozplantowanie kory pod rośliny – warstwą 3-5 cm. Zabezpieczenie dolnych części drzewa przed uszkodzeniem kosiarką 
(np. zieloną siatką zamocowaną na palikach tak, aby umożliwić pielęgnację drzewa).

2.1.10. Pielęgnacja nasadzeń w latach obejmuje:

- podlewanie co dwa tygodnie w miesiącach od maja do sierpnia, woda z własnego beczkowozu tak aby woda przedostała się do korzeni roślin, m in. 20-30 l na drzewo;

- pielenie ręczne, wszystkich obsadzonych miejsc, 2 x zasilenie w roku - 60g- np. Azofoska („dwie garstki z zagrzebaniem”);

- wykonanie oprysków przed szkodnikami i chwastami, wykonywanie cięć formujących według zasad sztuki ogrodniczej w zakresie terminów i sposobu wykonania, usuwanie przekwitłych kwiatostanów;

- bieżąca naprawa i uzupełnianie palików oraz mocowań wykonywana najpóźniej w ciągu 7 dni  od zgłoszenia przez Zamawiającego;

- uzupełnianie ubytków kory;

- wykonanie min. 1 raz w miesiącu (wraz z przedstawicielem Zamawiającego) przeglądu wszystkich posadzonych roślin pod względem ich stanu zdrowotnego, wyglądu, stanu ich mocowań, przygotowanie przez Wykonawcę protokołu pokontrolnego po każdym przeglądzie i realizacja jego zaleceń w ciągu 7 dni o jego spisania;

- uzupełnienie ubytków i wypadów posadzonych roślin - do 20% – niezależnie od ich przyczyn w każdym roku, systematycznie w miarę stwierdzenia takiej konieczności (opis powyżej);

- wykonanie w/w czynności ma następować w odpowiednim czasie uwzględniając okres wegetacyjny roślin a w tym min. przygotowanie młodych roślin do okresu zimowego, wiosennego .