# ZAŁĄCZNIK NR 4

# Umowa nr  GK /            /08

zawarta w dniu ................................2008 r. pomiędzy Gminą Michałowice, mającą swoją siedzibę w Michałowicach; ul. Raszyńska 34, zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Romana Lawrence,

a

po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza (ZP……………………..), o treści następującej:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

„Nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy” – zakupienie i dostawa materiału roślinnego, wykonanie nasadzeń i późniejsza pielęgnacja posadzonej roślinności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 2.

- Przyjmuje się trzy etapy wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

- w roku 2008:

- termin rozpoczęcia robót określonych w § 1. ustala się na dzień podpisania protokołu wprowadzenia na teren objęty przedmiotem umowy nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

- termin zakończenia robót określonych w § 1. ustala się na trzy tygodnie (tj. 15 dni roboczych) licząc od dnia rozpoczęcia robót określonych w pkt 1,

- w roku 2009:

- termin rozpoczęcia robót określonych w § 1. ustala się na dzień podpisania protokołu wprowadzenia na teren objęty przedmiotem umowy nie później jednak niż do 30 kwietnia 2009 r.

- termin zakończenia robót określonych w § 1. ustala się do 31 października 2009 r.,

- w roku 2010:

- termin rozpoczęcia robót określonych w § 1. ustala się na dzień podpisania protokołu wprowadzenia na teren objęty przedmiotem umowy nie później jednak niż do 30 kwietnia 2010 r.

- termin zakończenia robót określonych w § 1. ustala się do 31 października 2010 r.,

- Pielęgnacja wykonanych nasadzeń do: 31 października w każdym roku: 2009r., 2010 r.

§ 3.

- Przedstawicielem Zamawiającego, w odniesieniu do robót objętych umową, będzie Inspektor Nadzoru: …………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie: …………….

§ 4.

- Wartość przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w § 1. ustala się na łączną kwotę netto . . . . . . . . zł. (słownie: . . . . . . . ) + podatek VAT w kwocie………….. . . . . . ., (słownie: . . . . . . . ) co stanowi kwotę . . . . . zł. brutto (słownie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych brutto) wynikających z Formularza ofertowego Oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy (płatne z budżetu Gminy ( dział 900; roz.90004; p.4300 „Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej”, przelewem na konto Wykonawcy:………………… …………………….….

a w tym:

1)	w roku 2008:

- za zakupienie i dostawę sadzonek oraz wykonanie nasadzeń - do kwoty ………….zł. + VAT 7%, co stanowi kwotę ……………… zł. brutto. (słownie: …………………………………)

2)	w roku 2009:

- za pielęgnację wykonanych nasadzeń, do kwoty ……………… zł. + podatek VAT 7%, co stanowi kwotę ……………. zł. brutto (słownie: ………………………………………………………….).

- za zakupienie i dostawę sadzonek oraz wykonanie nasadzeń - do kwoty ………….zł. + VAT 7%, co stanowi kwotę ……………… zł. brutto. (słownie: …………………………………)

3)	w roku 2010:

- za pielęgnację wykonanych nasadzeń, do kwoty ……………… zł. + podatek VAT 7%, co stanowi kwotę ……………. zł. brutto (słownie: ………………………………………………………….).

- za zakupienie i dostawę sadzonek oraz wykonanie nasadzeń - do kwoty ………….zł. + VAT 7%, co stanowi kwotę ……………… zł. brutto. (słownie: …………………………………)

- Strony ustalają, że rozliczenie wykonanych robót następować będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego z uwzględnieniem rzeczywistych ilości wykonanych każdym roku robót i cen jednostkowych brutto poszczególnych robót, wymienionych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

- Podane ceny jednostkowe w zał. nr 2 obowiązują do końca ważności umowy.

- Dopuszcza się rozliczenie fakturami przejściowymi za zakończone i odebrane prace protokółami odbioru częściowego. Wynagrodzenie ustalane będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac w okresie rozliczeniowym potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego i stawek jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Ustala się 30 dniowy termin zapłaty liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej po komisyjnym potwierdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części.

- Roboty dodatkowe, których konieczność, potwierdzona przez Zamawiającego, wystąpi w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać w terminie określonym w § 3. na podstawie umowy dodatkowej, o wartości do 50% kwoty określonej w § 4. ust. 1 i rozliczyć wg zasad, określonych w § 4. ust. 2. i 3.

- Ostateczne wynagrodzenie za dostawę i nasadzenia wykonane w każdym roku zostanie ustalone za rzeczywistą liczbę posadzonych drzew, z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

- Ostateczne wynagrodzenie za pielęgnację nasadzeń w każdym roku zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym, z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

§ 5.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustanowienia kierownika robót (posiadającego uprawnienia ogrodnicze),

- przyjęcia do wykonania, na podstawie dodatkowej umowy, robót dodatkowych mogących wystąpić w toku realizacji przedmiotu Umowy, do wartości 50% kwoty określonej w § 4 ust. 1, wykonania ich w terminie określonym w § 2 i rozliczenia wg zasad określonych w § 4 ust. 2.,

- utrzymywania miejsca robót w czystości i porządku,

- zgłaszania pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia części oraz całości przedmiotu Umowy,

- sporządzenia kosztorysów powykonawczych oraz protokołów przekazania robót do odbioru i przedstawienia ich wraz z fakturami Zamawiającemu do odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wykonania zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6  ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości do 50% kwoty określonej w § 4. ust.1. i rozliczyć wg zasad, określonych w § 4. ust. 2. i 3.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- wskazania zakresu robót do wykonania,

- dokonywania odbiorów częściowych,

- powołania komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 20 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót w formie protokołu przekazania robót do odbioru, spisaniem odpowiedniego protokółu.

§ 6.

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi miejsca wykonywania robót.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa na powierzchni oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie obiektu i ew. zaplecza.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminów zakończenia robót, o których mowa w § 2, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień przekroczenia terminów, lecz nie więcej niż 20% wartości robót netto.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, pomniejszonego o opłaconą wartość robót wykonanych i odebranych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z jego należności określonych w fakturach.

§ 8.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w przypadkach gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, bądź Zamawiający poweźmie informację, że takie fakty mogą nastąpić.

- jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę będzie rażąco odbiegać od obowiązujących przepisów i norm, mimo że Zamawiający wezwał Wykonawcę do ich poprawy.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 30 dni od terminu ustalonego w Umowie.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, wraz z pisemnym uzasadnieniem podjęcia tej decyzji.

§ 9.

W przypadku odstąpienia od Umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót w dacie odstąpienia od Umowy.

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie Umowy.

- Wykonawca usunie z terenu robót urządzenia oraz materiały, stanowiące jego własność, najpóźniej w ciągu 28 dni od terminu przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy.

§ 10.

Ustala się, że Zamawiający może ograniczyć zakres robót, określonych w § 1 ust. 2, do wysokości posiadanych środków.

§ 11.

- Ustala się, że Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w formie……………………….., w wysokości 5 % łącznej wartości robót brutto, czyli: ……………………. zł. (słownie: …………………………………………………………

- Strony uzgadniają, że Wykonawca wpłaci/wniesie 100% tej wartości w dniu podpisania Umowy.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru całości robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego - jako należycie wykonanych.

§ 12

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron, pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 13.

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy rozpatrywać będzie Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XV i tytułu XVI KC, a także, obowiązujące przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA