WZÓR   Zał. Nr 4

Umowa o roboty budowlane nr ..................

W dniu .....................pomiędzy Gminą Michałowice mającą swoją siedzibę w Michałowicach ul. Raszyńska 34 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Michałowice - Romana Lawrence

a

……………………...............................................................................................................

mającym swą siedzibę w : .........................................................................................................

zwanym  dalej w tekście ”Wykonawcą” reprezentowanym przez

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  ZP.3402-      /08 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na budowie otwartej strefy rekreacji – Parku wiejskiego w Regułach przy ul. Wiejskiej na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

- Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców zgodnie z art.647(1) Kodeksu Cywilnego. Treści umów z Podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego. Za działanie Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności Podwykonawcom, na których zatrudnienie wyraził zgodę, na podstawie refaktur Wykonawcy bezpośrednio na konto Podwykonawcy na podstawie cesji Wykonawcy.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

§ 2.

- Na przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy: budowa trzech placów zabaw dla dzieci z nawierzchnią amortyzującą upadki, montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia, wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę budynku zaplecza technicznego, wykonanie ogrodzenia, wykonanie oświetlenia i odwodnienia sadzenie roślinności, wykonanie trawników oraz zapewnienie pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym tj. 1 roku po wykonaniu i odbiorze robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- Pielęgnacja zieleni będzie przedmiotem oddzielnej umowy. Strony podpiszą umowę na pielęgnację zieleni po wykonaniu i odbiorze robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pielęgnacja drzew, krzewów i bylin obejmie: odchwaszczanie i usuwanie odrostów, nawożenie mineralne, cięcia formujące, podlewanie zależnie od potrzeb i pory (ze szczególnym uwzględnieniem okresu tuż po posadzeniu oraz okresu susz wiosenno – letnich), wymianę roślin które się nie przyjęły, zabezpieczenie wrażliwych roślin na okres zimowy. Pielęgnacja trawników obejmie: koszenie i usuwanie pokosu, nawożenie mineralne oraz ew. dosiewanie traw, wałowanie, odchwaszczanie, podlewanie.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: do 30.05.2009 r.;

§ 4.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ..................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- .Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" sztuką budowlaną, przepisami BHP, wytycznymi producentów i instrukcjami ITB pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

§ 7.

- Szacunkowy koszt, wynikający z oferty wykonawcy, ustala się na kwotę netto  . . . . . . . . zł. (słownie: . . . . . . . ) + podatek VAT w kwocie………….. . . . . (słownie: . . . . . . . ) co stanowi kwotę . . . . . zł. brutto (słownie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych brutto);

płatne przelewem na konto Wykonawcy:…………………………………………

- Rozliczenie ostateczne robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na bazie parametrów z kosztorysu ofertowego i na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego książki obmiarów. W przypadku braku nakładów i cen materiałów zastosowane będą KNR-y i średnie ceny z "Sekocenbudu".

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych i przygotowania protokółu konieczności w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Roboty dodatkowe mogą być wykonane jedynie na podstawie odrębnej umowy o roboty dodatkowe.

- Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza 50% uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego wg. zasad określonych w ust. 2.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się fakturami przejściowymi wystawionymi na podstawie protokółu stanu zaawansowania robót wykonanych w okresach dwumiesięcznych, rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie końcowego protokółu wykonanych i odebranych robót i sprawdzonego kosztorysu powykonawczego. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% rzeczywistego finansowego zaawansowania robót.

- Zamawiający zastrzega sobie płatność w 2008 r. do kwoty zapisanej w budżecie tj. 650.000,- zł, pozostała kwota wynikająca z kosztorysu powykonawczego do zapłaty w 2009 r.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Szacunkowy koszt pielęgnacji zieleni określonej w § 2 strony ustalają na kwotę ........................ zł + podatek VAT, łącznie brutto ..................................... zł (słownie :........................).

§ 8.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustanowienia Kierownika budowy,

- zgłaszania do odbioru robót podlegających zakryciu,

- utrzymania miejsca robót w czystości i porządku,

- zgłaszania pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy,

- sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z książką obmiarów i kosztorysem powykonawczym i przedstawienia komisji odbioru końcowego,

- w okresie rękojmi i gwarancji usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z istotnych warunków technicznych.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- odbioru prawidłowo wykonanych robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru,

- powołania komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 20 dni od daty zgłoszenia zakończenia o odbioru końcowego robót, spisania odpowiedniego protokółu.

§ 9.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust.1.

- Strony dopuszczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość uzyskanych kar umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z jego należności określonych w fakturach.

§ 10.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy:

- wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

- jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ponadto gdy: wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.

§ 11.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót, ograniczenia ich zakresu w roku budżetowym bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku opóźnienia, lub cofnięcia środków zewnętrznych (dotacje, kredyty). W tym przypadku Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia wstrzymania robót.

§ 12.

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

- wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg. daty odstąpienia od umowy,

- strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie umowy,

- wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót,

- wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§ 13.

- Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie...............................w formie ...........................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w następujących terminach:

- 70% w ciągu 30 dni po podpisaniu odbioru końcowego i przyjęcia robót budowlanych jako należycie wykonanych,

- 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 14.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 15.

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 1 rok dla zagospodarowania zieleni i 3 lata na pozostałe roboty, licząc od daty odbioru.

§ 16.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: