UMOWA WZÓR (sieć kanalizacyjna)						         Zał. 4

UMOWA NR UG-I/…………/2008

Zawarta w dniu................2008, pomiędzy Gminą Michałowice, mającą swoją siedzibę w Michałowicach ul. Raszyńska 34 zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Wójta – Romana Lawrence

zwanym dalej w tekście Zamawiającym,

a …….………………………………………………………………………………………..… reprezentowaną przez………………………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym Nr ZP ……………………..  została zawarta umowa o następującej treści:

-§1-

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Granicy i Nowej Wsi oraz w ul. Granickiej w Komorowie”

- W zakres obowiązków Wykonawcy objętych ceną ofertową wchodzi również:

- oznakowanie ulic zgodnie z projektem organizacji ruchu

- obsługa geodezyjna i geotechniczna

- przejęcie od zarządcy drogi, niezbędnego do wykonania robót pasa drogowego.

- opracowanie projektu organizacji ruchu.

3.	Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

4.	Strony dopuszczają wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców na zasadach określonych w art. 647(1) Kodeksu Cywilnego. Treści umów z Podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego. Za działanie Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności Podwykonawcom, na których zatrudnienie wyraził zgodę, na podstawie refaktur Wykonawcy bezpośrednio na konto Podwykonawcy na podstawie cesji Wykonawcy.

-§2-

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2008

- Wykonawca rozpocznie roboty nie później niż 7 dni od daty protokólarnego wprowadzenia go przez Zamawiającego.

-§3-

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest Inspektor  Nadzoru – Ryszard Podkowiak

- Inspektor Nadzoru wykonuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy - Prawo Budowlane oraz kontroluje rozliczenie budowy i jego zgodność z umową

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: ……………………………………..

-§4-

- Wynagrodzenie określone zostaje na kwotę netto …………………………………….

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

+VAT……………………………(słownie:………………………………………………...), brutto: ………………… (słownie: …………… ………………………………………….), zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Ostateczne wynagrodzenie, nie wyższe jednak niż określone w ust. 1, ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie nakładów normatywnych i cen z kosztorysu ofertowego wg rzeczywistych obmiarów potwierdzonych w książce obmiaru. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich nakładów i cen stosowane będą odpowiednio: KNR i średnie ceny “Sekocenbud”.

- Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad:

- fakturami przejściowymi, nie częściej niż co dwa miesiące, za zakończone i odebrane, protokółem odbioru odcinki kanałów sanitarnych zakończone studniami rewizyjnymi, kanał odchodzący do posesji – 80% rzeczywistego finansowego zaawansowania robót.

- fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokółu odbioru końcowego robót, zatwierdzonej przez Zamawiającego książki obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego.

- ustala się 30 dniowy termin zapłaty faktur.

- wynagrodzenie będzie płatne wykonawcy na konto bankowe o nr……………………………………………………………………………………

- Koszty robot związane z organizacją i budową zaplecza budowy oraz koszty energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

-§5-

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustanowienia Kierownika robót,

- opracowania planu ochrony i bezpieczeństwa,

- zgłaszania do odbioru robót podlegających zakryciu,

- przechowywania na budowie dziennika budowy i zapewnienie możliwości, dokonywania w nim wpisów osobom uprawnionym,

- utrzymywania miejsca robót w czystości i porządku,

- przestrzegania przewidzianej projektem organizacji ruchu i warunków decyzji o zajęcia pasa drogowego,

- zgłoszenia pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenie całości przedmiotu umowy,

- sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przedstawienia komisji odbioru końcowego w dwóch egzemplarzach,

- w okresie gwarancji usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty jej protokólarnego stwierdzenia albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z istotnych powodów technicznych. W przypadku nie usunięcia usterek lub wad w wymienionych wyżej terminach Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy i pokrycia kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy,

- zapewnienia ciągłego dojazdu do posesji,

- systematycznego prowadzenia książki obmiaru robót.

- usuwania na bieżąco z pasa drogowego ziemi pochodzącej z wykopów,

- w przypadku składowania ziemi na terenie Gminy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę z właścicielem działki, na której składuje ziemię.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

    - przekazania kompletnej dokumentacji projektowej,

    - odbioru prawidłowo wykonanych robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru,

    - powołanie komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 7 dni od daty osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, spisaniem odpowiedniego protokółu.

-§6-

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z dokumentacją projektowo-kosztorysową jak również z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzględnił je w wynagrodzeniu ofertowym

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane do ich wykonania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w okresie gwarancji.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy i zaplecza.

-§7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu zakończenia przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 ,licząc za każdy dzień przekroczenia terminu, lecz nie więcej niż 20% wartości robót netto.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych 
w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, pomniejszonego o opłaconą wartość robót wykonanych i odebranych, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych w fakturach.

-§8-

  - W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, trwającej co najmniej 14 dni, Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić od umowy, lub powierzyć wykonanie określonego zakresu robót, którego dotyczy zwłoka, innej osobie za wynagrodzeniem z nią ustalonym, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - W razie powierzenia przez Zamawiającego robót innej osobie, o której mowa w ust. 1, gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować również roboty wykonywane przez tą osobę.

-§9-

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

-§10-

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni, lub opóźnia się w realizacji robót.

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

- jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i norm , mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

  - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku, gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60dni od terminu ustalonego w umowie.

  - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.

-§11-

Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót, ograniczenia ich zakresu w roku budżetowym bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku opóźnienia, lub cofnięcia środków zewnętrznych (dotacje, kredyty, wpłaty mieszkańców i inne). W tym wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia wstrzymania robót.

-§12-

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie umowy.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

-§ 13-

- Strony ustalają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 3 lata (słownie: trzy lata) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-§ 14-

- Strony ustalają, że Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
a) w pieniądzu
b) w poręczeniu bankowym
c) w gwarancjach bankowych
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych
e) w poręczeniu udzielonym przez podmioty określone w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – wg wyboru Wykonawcy albo inne określone w art. 148 za zgodą Zamawiającego

- Zabezpieczenie, o którym mowa w art.1 ustala się w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego brutto w §4, ust.1, tj. ………….. (słownie: …………….)

- Zamawiający zwraca (zwalnia) zabezpieczenie wykonania zamówienia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokóle odbioru końcowego robót; zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji, jakości w wysokości 30% kwoty określonej w ust.2 zostanie zwrócone (zwolnione) nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji.

- W trakcie realizacji umowy dopuszcza się zamianę formy zabezpieczenia na zasadach określonych w ustawie-Prawo Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem, że zmiana ta musi zapewniać ciągłość zabezpieczenia i utrzymanie jego wysokości.

- Kary umowne mogą być potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 16

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy tytułu XVI, tytułu XV KC i obowiązujące przepisy właściwe dla przedmiotu umowy oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz., 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA