WZÓR   Zał. Nr 4

Umowa  nr ..................

W dniu .....................pomiędzy Gminą Michałowice mającą swoją siedzibę w Michałowicach ul. Raszyńska 34 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym

przez: Romana Lawrence	-      Wójta Gminy Michałowice

a

……………………..................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w : .........................................................................................................................

zwanym  dalej w tekście ”Wykonawcą” reprezentowanym przez

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  ZP.3402-      /08 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Opaczy Kolonia – dostawę modułów kontenerowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

2.Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców zgodnie z art.647(1) Kodeksu Cywilnego. Treści umów z Podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego. Za działanie Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności Podwykonawcom, na których zatrudnienie wyraził zgodę, na podstawie refaktur Wykonawcy bezpośrednio na konto Podwykonawcy na podstawie cesji Wykonawcy.

3.Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust.1 wykonana zostanie zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20-03r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.Nr 120,poz.1133) w 5-ciu egz.

5. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy: zg. z kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: do 31.12.2008r.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ..................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§6

1.Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

2.Na każde żądanie Zamawiającego/ inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3.Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych" sztuką budowlaną, przepisami BHP, wytycznymi Producentów i instrukcjami ITB pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

§ 7

1.Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wynikające z oferty wykonawcy, ustala się na kwotę netto  . . . . . . . . zł. (słownie: . . . . . . . ) + podatek VAT w kwocie………….. . . . . (słownie: . . . . . . . ) co stanowi kwotę . . . . . zł. brutto (słownie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych brutto);

płatne przelewem na konto Wykonawcy:………………………………………………………………..

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do:

1/ Ustanowienia Kierownika budowy

2/ Zgłaszania do odbioru robót podlegających zakryciu

3/ Utrzymania miejsca robót w czystości i porządku

4/ Zgłaszania pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy

5/ Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i przedstawienia komisji odbioru końcowego.

6/ W okresie rękojmi i gwarancji usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty ich protokólarnego stwierdzenia albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z istotnych  warunków technicznych

2.Zamawiający zobowiązany jest do:

1/ Odbioru prawidłowo wykonanych robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru

2/ Powołania komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 20 dni od daty zgłoszenia zakończenia o odbioru końcowego robót, spisania odpowiedniego protokółu.

§9

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a/za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia wstępnego t.j. kwoty ................................ za każdy dzień zwłoki

b/za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust.1.

3.Strony dopuszczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość uzyskanych kar umownych

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych w fakturach

§10

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy:

1/Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni, lub opóźnia się w realizacji robót w stosunku do harmonogramu o co najmniej 14 dni.

2/Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

3/Jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ponadto gdy :wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji

§11

Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót, ograniczenia ich zakresu w roku budżetowym bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku opóźnienia, lub cofnięcia środków zewnętrznych /dotacje, kredyty/. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia wstrzymania robót.

§12

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

1/Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg.. daty odstąpienia od umowy.

2/Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie umowy.

3/Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót

4/Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§13

1.Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie...............................w formie ...........................................

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w następujących terminach:

70% w ciągu 30 dni po podpisaniu odbioru końcowego i przyjęcia robót budowlanych jako należycie wykonanych

30% w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji

§14

1.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

b/jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 15

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru.

§16

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się  fakturami przejściowymi wystawionymi na podstawie protokółu stanu zaawansowania robót wykonanych, rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokółu wykonanych i odebranych robót. Wartość faktur

przejściowych nie może przekroczyć 90% rzeczywistego finansowego zaawansowania robót.

§ 17

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 18

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 3-ch egz. 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający  								Wykonawca