# Umowa o roboty nr Załącznik nr 4 do SIWZ

# …………………………………

# PROJEKT

# Umowa nr  UG-GK /            /08

W dniu	pomiędzy Gminą Michałowice mającą swoją siedzibę w

Michałowicach ul. Raszyńska 34 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Romana Lawrence      -    Wójta Gminy Michałowice

a

Niniejsza umowa została zawarta, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza /ZP. 340 -      /08.

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy, zapisami Kosztorysu Ofertowego wchodzącego w skład Oferty Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do umowy oraz  „Projektem modernizacji ogrodu przy gminnej bibliotece publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie’) polegające na: 
a) „Wykonaniu zagospodarowania terenu przy ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie w Gminie Michałowie (utworzenie terenu zieleni).” w roku 2008,
b)pielęgnacji nasadzeń i konserwacji wykonanych instalacji - w roku realizacji (w 2008r) m in.
uruchomienie i ustawienie systemu nawiadniającego, obsługa, przygotowanie instalacji oraz roślin do okresu zimowego (m in. zabezpieczenie) – w roku 2008, 
c) pielęgnacji nasadzeń i konserwacji wykonanych instalacji - w kolejnym roku po realizacji inwestycji ( w 2009r.) (m in. konserwacja systemu po okresie zimowym oraz w miarę konieczności; uruchomienie i ustawienie systemu; obsługa; przygotowanie instalacji oraz roślinności do okresu wiosennego; nawożenie roślinności min. 2x/rok; koszenie1x/tydzień; pielenie; uzupełnianie kory; opryski; usuwanie przekwitłych kwiatostanów; porządki jesienne; przygotowanie instalacji oraz roślin do okresu zimowego (m in. zabezpieczenie), konserwacja instalacji elektroenergetycznej) – w roku 2009.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

- Ceny jednostkowe określone zostały w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców. Treści umów z Podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego. Za działanie Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne. Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności Podwykonawcom, na których zatrudnienie wyraził zgodę, na podstawie refaktur Wykonawcy bezpośrednio na konto Podwykonawcy na podstawie cesji Wykonawcy.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących. Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych 
z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego).

§2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy w zakresie (wg §1 niniejszej umowy):
a) Wykonania zagospodarowania terenu przy ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie w Gminie Michałowie (utworzenie terenu zieleni) - ustala się na cztery tygodnie licząc od dnia podpisania umowy.
b) Termin zakończenia pielęgnacji nasadzeń i konserwacji wykonanych instalacji - w roku realizacji (w 2008r) - ustala się do 30 listopada 2008r. 
c) Termin zakończenia wykonania pielęgnacji nasadzeń i konserwacji wykonanych instalacji 
- w kolejnym roku po realizacji inwestycji ( w 2009r.) – ustala się do dnia 30 listopada 2009r.

§3

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: ………………………………………………….

- Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umownego zakresu robót w osobie: ………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§4

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§5

- Wynagrodzenie określone zostaje zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy (zgodnie z §1 i §2 umowy) -do łącznej kwoty ………………………….zł + podatek VAT, co stanowi kwotę …………………….…zł brutto,  
w tym:

a) za  wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Kraszewskiego 3 w Komorowie w Gminie Michałowie (utworzenie terenu zieleni).” w roku 2008, - do kwoty …………………….. zl + podatek VAT, co stanowi kwotę ………………… zł brutto w roku 2008 ( słownie: …………………………………..)

b) za  pielęgnację nasadzeń i konserwację wykonanych instalacji - w roku realizacji (w 2008r) – do kwoty …………………….. zl + podatek Vat, co stanowi kwotę ………………… zł brutto w roku 2008 ( słownie: …………………………………..).

c) za  pielęgnację nasadzeń i konserwację wykonanych instalacji - w kolejnym roku po realizacji 
inwestycji ( w 2009r.) - do kwoty ……………… zł. + podatek VAT, co stanowi kwotę ……………. zł. brutto w roku 2009  (…………………………………………………….), wynikających z Oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik numer 2. do umowy.

- Ostateczne wynagrodzenie, nie wyższe niż określone w ust.1 ustalone zostanie na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych prac kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie cen jednostkowych z Oferty Wykonawcy. W przypadku braku w Ofercie Wykonawcy odpowiednich nakładów i cen stosowane będą odpowiednio: KNR i średnie ceny „Sekocenbud” lub średnie ceny rynkowe.

- Rozliczenie ostateczne Wykonawcy następować będzie trzema fakturami końcowymi, po podpisaniu protokołów końcowych odbiorów robót zgodnie z zapisami punktu 1.Ustala się 30 dniowy termin płatności faktur licząc od daty ich zatwierdzenia przez zamawiającego.

- Podane ceny jednostkowe w Załączniku nr 2 obowiązują do końca ważności umowy.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych i przygotowania protokółu konieczności w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Roboty dodatkowe, których konieczność, potwierdzona przez Zamawiającego, wystąpi w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać w terminie określonym w § 2. na podstawie umowy dodatkowej, o wartości do 50% łącznej kwoty określonej w § 5. i rozliczyć wg zasad, określonych w § 5. ust. 2.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Zgłaszania do odbioru robót podlegających zakryciu

  - Prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy i zapewnienie możliwości dokonywania w nim wpisów osobom uprawnionym

  - Utrzymania miejsca robót w czystości i porządku

  - Zgłaszania pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy z adnotacją o należytym wykonaniu robót zgodnie z odpowiednimi zapisami obowiązującego prawa, w tym z prawem budowlanym, przepisami bhp i ppoż oraz  zasadami wiedzy technicznej i sztuki ogrodniczej.

  - Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej ( ze szczególnym uwzględnieniem wykonania inwentaryzacji wykonanej instalacji elektroenergetycznej) wraz z książką obmiarów i kosztorysem powykonawczym i przedstawienia komisji odbioru końcowego.

  - W okresie rękojmi i gwarancji przystąpić do usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty ich protokólarnego stwierdzenia przez obie strony albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z istotnych warunków technicznych oraz do wymiany wszystkich nieprzyjętych roślin.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Odbioru prawidłowo wykonanych robót zanikowych w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru.

  - Powołania komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zakończenia o odbioru końcowego robót, spisania odpowiedniego protokołu.

§ 7

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzeń określonych 
w § 5 ust.1  t.j. za każdy dzień zwłoki (- odpowiednio za tą - z trzech części, której dotyczy zwłoka w wykonaniu)

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad (- odpowiednio za tą - z trzech części, 
której dotyczy zwłoka w wykonaniu)

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego netto określonego w §5 ust. 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości  10% wynagrodzenia całkowitego netto określonego w §  5 ust.  1 pomniejszonego o opłaconą wartość robót wykonanych i odebranych.

- Strony dopuszczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość uzyskanych kar umownych

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności określonych w fakturach

§8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku gdy:

1.1. Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 5 dni, lub opóźnia się w realizacji robót w stosunku do harmonogramu o co najmniej 
5 dni.

1.2. Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

1.3. Jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ponadto gdy: wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji

§9

- W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

  - Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg., daty odstąpienia od umowy.

  - Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie umowy.

  - Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 7 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§10

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

2.1.jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

2.2.jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§11

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od daty odbioru.

§12

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia .

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§13

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§15

Umowę niniejszą sporządza się w 4-ch egz. 1 dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

Zamawiający	                   Wykonawca