UMOWA PRACE PROJEKTOWE                                                                              Zał. 4

UMOWA  Nr UG – I/...................../2008

Zawarta w dniu …………2008 pomiędzy Gminą Michałowice, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Raszyńskej 34, 05-816 Michałowice, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Romana Lawrence

a…..……………………………………………………………………………………………..zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu ……………………….. nr ZP………………….., została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.   Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- ul. Badylarska w Opaczy Kolonia – kanalizacja grawitacyjna: ok. 230mb,

- ul. Bez Nazwy I w Granicy – kanalizacja grawitacyjna: ok. 155mb,

- ul. Bez Nazwy II w Granicy – kanalizacja grawitacyjna: ok. 100mb,

- ul. Filmowa w Granicy – kanalizacja grawitacyjna: ok. 120mb,

- ul. Gwiaździsta w Nowej Wsi – kanalizacja grawitacyjna: ok. 100mb,

- ul. Górna w Opaczy Kolonia – kanalizacja grawitacyjna: ok. 115mb,

- ul. Jałowcowa w Opaczy Małej – kanalizacja grawitacyjna: ok. 380mb,

- ul. Długa w Granicy – kanalizacja grawitacyjna: ok. 130mb,

- ul. Kubusia Puchatka w Granicy – kanalizacja grawitacyjna: ok. 100mb,

- ul. Orzechowa w Granicy – kanalizacja grawitacyjna: ok. 120mb,

- ul. Sosnowa w Opaczy Kolonia – kanalizacja grawitacyjna: ok. 337/5mb,

- ul. Środkowa w Opaczy Kolonia – kanalizacja grawitacyjna: ok. 837,5mb,

- ul. Wendy w Granicy – kanalizacja grawitacyjna: ok. 180mb,

- kanały boczne z przyłączami kanalizacyjnymi (wraz ze studnią rewizyjną na terenie posesji): ok. szt. 90,

wraz z uzgodnieniem przebiegu sieci wodociągowej w ZUD w ww. ulicach, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę kanałów ulicznych i zgłoszeń dla przyłączy.

2. 	Dokumentacja powinna zawierać następujące opracowania w wersji papierowej

i elektronicznej:

- projekt  budowlano-wykonawczy (szczegółowy zakres wg zał. nr 1 do umowy)

- projekty przyłączy,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- projekty organizacji ruchu dla potrzeb budowy kanałów sanitarnych i przyłączy,

- dokumentację geotechniczną,

e) szczegółowe kosztorysy inwestorskie i ślepe również w formie wydruku i pliku   programu NORMA PRO,

- przedmiary robót,

3.	W zakres umowy wchodzi również (dotyczy tylko kanalizacji):

- uzyskanie od mieszkańców poszczególnych ulic deklaracji przystąpienia do inicjatywy  budowy kanalizacji gminnej na druku stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,

- uzgodnienia z właścicielem posesji trasy przyłącza w sposób graficzny i uzyskanie  jego pisemnej akceptacji projektowych rozwiązań,

- pozyskanie map do projektowania,

- uzgodnienie dokumentacji w ZUD, MPWiK S.A.W-wa,

- uzgodnienia z instytucjami wskazanymi przez  ZUD,

- w drogach powiatowych zaprojektowanie w skrzyżowaniach odejść bocznych  wykraczających poza pas drogi powiatowej i zakończonych studniami.

§ 2

1.	Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest kompletna i może służyć celowi i dla jakiego została wykonana.

3.		Dokumentacja musi być zgodna z koncepcją kanalizacji Gminy Michałowice,

4.		Projekty przyłączy wykonane powinny być w zbiorczym opracowaniu dla wszystkich posesji w każdej ulicy,

5.		Kosztorysy dla przyłączy sporządzone muszą być w podziale:

- od kanału ulicznego do pierwszej studzienki na posesji w odległości ok. 2m od granicy nieruchomości,

- pierwsza studzienka rewizyjna na terenie nieruchomości.

§ 3

1. Obowiązki Wykonawcy:

- uzgodnić z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania,

- uzgodnić z Zamawiającym przyjętą technologię realizacji robót i rozwiązań materiałowych,

- uzgodnić z zarządcą drogi technologię odtworzenia nawierzchni,

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania wszelkiej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu umowy do wiadomości Zamawiającemu,

- dokumentowanie  terminów przekazywania dokumentacji do uzgodnień i pozwoleń w formie pisemnej,

- składać nie rzadziej niż raz w miesiącu Zamawiającemu sprawozdania z przebiegu prac,

- brać udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

- zgłaszać pisemnie  Zamawiającemu wszelkie przeszkody mogące wystąpić w realizacji umowy w terminie 3 dni od ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa podnoszenia ich w przyszłości,

- przyjąć do wykonania dodatkowe prace projektowe których realizacja byłaby niezbędna do ukończenia projektów podstawowych określonych w §1, wykonać je w terminie określonym w §6 ust 1, i rozliczyć wg wskaźników cenowych z oferty,

- uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę.

2. Obowiązki Zamawiającego:

- współdziałać z Wykonawcą w toku realizacji umowy,

- udostępnić wszelkie niezbędne materiały.

§ 4

1.		Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru, Wykonawca przekaże w siedzibie

Zamawiającego w 5 egzemplarzach.

2.		Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji dokona jej odbioru lub poda przyczyny, z których odbiór nie może być dokonany.

3.		Przedmiotem odbioru będzie kompletna dokumentacja sporządzona dla poszczególnych ulic wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami i opiniami.

§ 5

1.Na podstawie przyjętej oferty stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, koszt wykonania dokumentacji, stanowiącej przedmiot

umowy ustala się na kwotę ……………. netto + ustawowy VAT  22% co stanowi wartość ………….zł  /słownie: …………………………………............................................................/

2.Wartość za poszczególne elementy określa się w następujący sposób:

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Badylarskiej w Opaczy Kolonia na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł),

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Bez Nazwy I w Granicy na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Bez Nazwy II w Granicy na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Filmowej w Granicy na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej ul. Górnej w Opaczy Kolonia na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczy Małej na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Granicy na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Kubusia Puchatka w Granicy na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej w Granicy na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Opaczy Kolonia na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej ul. Środkowej w Opaczy Kolonia na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy w Granicy na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za dokumentację projektową kanałów bocznych z przyłączami kanalizacyjnymi (wraz ze studnią rewizyjną na terenie posesji) szt. 90 na kwotę ……………........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................…................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

- za uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej na kwotę …………………..........… zł netto + ustawowy podatek VAT 22 % co stanowi kwotę ……........................….......................................…. zł; (słownie:……………………….................................................................................zł)

3. Wykonawca poda cenę jednostkową ewentualnego wykonania dokumentacji projektowej w  przypadku wystąpienia kolizji:

- z siecią gazową za 100 mb przebudowy – kwota: ……………………………………..,

- wodociągową  za 100 mb przebudowy – kwota: ………………………………………,

- sieci energetycznej za 100 mb przebudowy – kwota: …………………………………..

§ 6

- Termin wykonania dokumentacji wraz z wszystkimi uzgodnieniami dla umownego zakresu ustala się do: 30-06-2009

- Termin realizacji poszczególnych etapów robót określa harmonogram robót stanowiący załącznik nr 3 do umowy

- Termin usunięcia ewentualnych wad ustala się na 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie ich zaistnienia.

§ 7

1.	Podstawę rozliczeń między stronami stanowi faktura za wykonaną i odebraną w całości protokołem odbioru dokumentację projektową.

2.	Wynagrodzenie za prace projektowe będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w …………………………. …………………………………………… …………………………………………………..

3.	Sposób zapłaty wynagrodzenia ustala się w sposób następujący:

- 60% po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego  prac projektowych, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,

- 40% w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się w/w pozwolenia lub zgłoszenia, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od daty odebrania  prac projektowych .

4.   Projektant nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za pobyt na budowie w celu

usunięcia błędów i braków w dokumentacji.

§ 8

1.	Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ……………………………………………………………..

2.	Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Inspektora Nadzoru: ……………………………………………………..

§ 9

1.	Strony postanawiają, że wiążącą  formą odszkodowania będą kary umowne.

2.	Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:

- w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada   Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy za przekazane prace na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac spisanego przez obydwie strony oraz karę umowną w wysokości 10 % pozostałego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §5 ust. 1, z zastrzeżeniem §14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z   powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §5 ust. 1

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę:

  - w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego etapu określonego w § 4, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 netto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu jego dostarczenia wynikającego z umowy,

  - w usuwaniu wad projektu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad.

3.	Strony ustalają, iż w przypadku gdy wysokość   kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie przekroczy wysokości szkody, odszkodowanie może być dochodzone na zasadach ogólnych.

4.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia ewentualnych kar umownych z jego

należności określonych w fakturach.

§ 10

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem umowy w dniu podpisania przez obie strony protokółu końcowego odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

- Zamawiający ma prawo do wykorzystania dokumentacji, w tym do:

  - powielania dokumentacji dowolna techniką,

  - wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera, przesyłania,

  - wykorzystywania dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót remontowo-budowlanych będących przedmiotem dokumentacji projektowej,  w szczególności poprzez włączenie jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie dokumentacji projektowej i jej części wszystkim zainteresowanym postępowaniem,

  - dokonywanie zmian w dokumentacji przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,

  - publicznego udostępniania,

  - skierowania do realizacji.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od  umowy z winy Wykonawcy gdy:

- Wykonawca opóźni się w realizacji uzgodnionego  harmonogramu prac o co najmniej              10 dni.

- Ogłoszono upadłość Wykonawcy, lub rozwiązanie jego firmy, wydano nakaz zajęcia  majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku zwłoki w zapłacie faktur ponad 60 dni od daty zapłaty wynikającej z umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

- W przypadku opóźnienia realizacji prac w stosunku do uzgodnionego harmonogramu robót ponad 10 dni Zamawiający może zlecić część prac innemu projektantowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace projektowe na okres od daty

końcowego odbioru przedmiotu zamówienia do daty protokółu odbioru końcowego

robót objętych projektem.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą pracę może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy  bez względu

na wysokość związanych z tym kosztów

- nie żądając usunięcia wad , obniżyć wynagrodzenia Wykonawcy .

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację robót na podstawie    wykonanej dokumentacji.

§ 13

- Ustala się, że  Wykonawca wnosi w dniu zawarcia  umowy   zabezpieczenie należytego

wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w formie……………………………………………………….w wysokości 5% wartości prac brutto tj. ……………………………………………………………………………zł. /słownie:………………………………………………………………………………../

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30dni od daty końcowego

odbioru całości prac.

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 14 dni po upływie okresu

gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia na inną przewidzianą w ustawie

Prawo Zamówień Publicznych, po jej uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod  rygorem nieważności.

§ 16

Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 18

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA