PROJEKT

UMOWA Nr UG – GK/........./2008

W dniu.................................... pomiędzy Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, 05-816 Michałowice ul. Raszyńska 34 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez

………………………………………………………………………………………………..

a ………………………………………………………………………………………...................  ………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, wybranym w wyniku postępowania nr ………… , na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /Dz. U. z 2007 R., Nr 223, poz. 1655/

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia niżej wymienionych ulic, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (projekt budowlano-wykonawczy wraz kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót w formie wydruku i pliku program NORMA3 oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i odbioru robót) oraz projekty organizacji ruchu na czas budowy:

- ul. ks. Skorupki  w oś. Komorowie - Granicy, zakres opracowania obejmuje wykonanie linii kablowej kablem ziemnym  wraz z latarniami oświetlenia ulicznego,

- pl. Paderewskiego - ul. Zamojskiego w oś. Komorowie - Granicy, zakres opracowania obejmuje dobudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami oświetlenia ulicznego,

- ul. Sportowa i Sienkiewicza w oś. Komorowie – Granicy, zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami oświetlenia ulicznego,

- ul. Dębowa w Komorowie Wsi, zakres opracowania obejmuje wykonanie linii kablowej kablem ziemnym  wraz z latarniami parkowymi,

- ul. Filmowa w Komorowie Wsi na odc. ul. Norwida-Reja i ul. Kaliszany - Turystyczna, zakres opracowania obejmuje wykonanie linii kablowej kablem ziemnym  wraz z latarniami parkowymi,

- ul. Stokrotek w Nowej Wsi  zakres opracowania obejmuje wykonanie linii kablowej kablem ziemnym wraz z oprawami oświetleniowymi  na odcinku ul. Brzozowej do ul. Kamelskiego,

- ul. Jaśminowa w Nowej Wsi, zakres opracowania obejmuje wykonanie linii kablowej kablem ziemnym oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. Wyspiańskiego w oś. Komorowie-Granicy,  zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. Główna – rondo w Nowej Wsi,  zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. Wendy w Nowej Wsi zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej przewodem oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. Firmowa w Regułach, zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. św. Kazimierza  w Michałowicach Osiedlu, zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. Mokra i Willowa  w Opaczy Kolonii, zakres opracowania obejmuje wykonanie na istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. Sosnowa w Opaczy Kolonii,  zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi,

- ul. Kasztanowa w Michałowicach Wsi zakres opracowania obejmuje wykonanie linii napowietrznej izolowanej oświetlenia ulicznego na ist. słupach nn z oprawami oświetleniowymi.

2.	Dokumentacja projektowa winna być wykonana w 5 egzemplarzach, kosztorysy   inwestorskie - w 1 egzemplarzu, projekt organizacji ruchu na czas budowy - w 2 egzemplarzach.

3. Dokumentacja projektowo kosztorysowa winna być wykonana zgodnie ze standardami określonymi w pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Do projektanta należy uzyskanie pozwoleń na budowę  i zgłoszeń na budowę w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

5. Dokumentacja winna być uzgodniona w ZUD  i powinna zawierać wszystkie uzgodnienia i projekty wskazane przez ZUD. Do dokumentacji winny być załączone 2 egz. oryginalnych podkładów ZUD.

6. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest kompletna i może służyć celowi, dla jakiego została wykonana.

7. Przed  opracowaniem kosztorysów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania.

8. Wykonawca uzyska od właścicieli posesji wypełnione  i podpisane

„oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”

§ 2.

Zamawiający  w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji dokona jej odbioru lub poda przyczyny, z których odbiór nie może być dokonany.

§ 3.

Na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy ustala się na kwotę netto:…………… (słownie:………………………………) podatek VAT wynosi:……………

razem brutto: …………………(słownie:………………………………………………………)

§ 4.

- Termin opracowania dokumentacji wraz z wszystkimi uzgodnieniami na ulice: Zamoyskiego, Sportową, Sienkiewicza, Filmową, Stokrotek, Jaśminową, Wyspiańskiego, Główną, Firmową, św. Kazimierza, Mokrą, Willową do 30. 07. 2008 r. natomiast na ul. Skorupki, ul. Dębową, Sosnową, Kasztanową, Wendy do dnia 30. 09 2008 r.

Termin wykonania kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych i przedmiarów robót dla całego zamówienia do 30. 07. 2008 r.

- Termin usunięcia ewentualnych wad ustala się na 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie ich zaistnienia.

- Ustala się 30 dniowy termin zapłaty za wystawioną fakturę.

§ 5.

1.	Podstawę rozliczeń między stronami stanowią faktury za wykonane i odebrane w całości     elementy prac projektowych na poszczególne ulice. Jako element  prac projektowych Zamawiający uważa kompletne projekty .

2.	Wynagrodzenie za prace projektowe będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy ................................................................................................................

3.	Sposób zapłaty wynagrodzenia ustala się w sposób następujący:

a)	80 % po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego elementu prac projektowych, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,

b) 20 % po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwoleń i zgłoszeń na budowę  w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6.

1.	Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy  wyznacza się Pana.............................................................................................,

a ze strony Zamawiającego Pana Stanisława Skrzeczyńskiego.

2.	Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: Elżbietę Soboń – inspektora ds. gospodarki komunalnej

i Andrzeja Łuszczyńskiego – kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Gminy Michałowice.

§ 7.

1.	Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

2.	Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:

a)	w razie rozwiązania umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy za przekazane prace na podstawie protokolarnego stwierdzenia zaawansowania prac spisanego przez obydwie strony oraz karę umowną w wysokości 10 % pozostałego wynagrodzenia umownego netto z zastrzeżeniem § 11,

b)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

c)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę:

-	w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem, o którym mowa w §4, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu jego dostarczenia wynikającego z umowy,

-	w usuwaniu wad projektu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad.

3. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie przekroczy wysokości szkody, odszkodowanie może być dochodzone na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z faktur.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) opóźni się w realizacji prac projektowych w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 2 o co najmniej 21 dni,

b) nastąpi: ogłoszenie upadłości Wykonawcy, rozwiązanie jego firmy, wydanie nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcie informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

6. Wykonawca przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku, gdy on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

§8.

1. Ustala się okres gwarancji na wykonane prace projektowe na okres 2 lata od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia do zakończenia realizacji robót objętych projektem.

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwą pracę może:

-żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów

-nie żądając usunięcia wad, obniżyć wynagrodzenia Wykonawcy.

-odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację robót na podstawie wykonanej dokumentacji.

§9.

1. Strony ustalają, że Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w formie pieniężnej.

2. Zabezpieczenie, o których mowa w art. 1 ustala się w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto ujętego w § 3 tj. …………………………………………….............

/słownie: ………………………………………………………………………………......../.

3. Zamawiający zwraca / zwalnia / zabezpieczenie w terminie 30dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia na inną przewidzianą w ustawie  Prawo Zamówień  Publicznych, po jej uzgodnieniu z Zamawiającym.

§10.

Wykonawca zobowiązane jest do potwierdzania odbioru przez instytucje i ZUD dokumentacji do uzgodnień i przekazywania tego faktu do wiadomości w postaci kopii pisma przewodniego Zamawiającemu

§11.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13.

Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony postanowienia Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych

§ 15.

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA