|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 22/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Stanowisko ds. zamówień publicznych tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 03.08.2012 r.

# Wszyscy Wykonawcy:

# Zamówienia publicznego

# ZP.2712.43.2012

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 31 lipca 2012 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr sprawy: ZP.2712.43.2012 pn.  „Przebudowa ul. Poniatowskiego w Komorowie”

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza na dzień zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego obiektu, złożenie oświadczenia geodety że obiekt budowlany został zainwentaryzowany, zgodnie z ZUDP i powyższe zostało złożone w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej urzędu? Jeżeli tak, to w jakim terminie wykonawca może przekazać zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą od daty zgłoszenie zakończenia robót?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Wykonawca w takim wypadku może przekazać zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od  zgłoszenia zakończenia robót.

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

# Z poważaniem

# Wójt Gminy Michałowice

/-/ Krzysztof Grabka

Otrzymują:

- strona internetowa www.bip.michalowice.pl

- a/a ZP.2712.43.2012