# Umowa nr ..................          WZÓR     Załącznik Nr 4

# W dniu .....................pomiędzy Gminą Michałowice Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

# zwaną dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowaną

przez:

………………………….	-      Wójta Gminy Michałowice

a

..................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w : .......................................................................................

zwanym  dalej w tekście ”Wykonawcą” reprezentowanym przez

1................................................................................................................................

2................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie

przetargu nieograniczonego  ZP.2712 -       /12  została zawarta umowa o następującej  treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na

zaprojektowaniu i wykonaniu szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Komorowie przy Al. M. Dąbrowskiej 12/20 w ramach programu „Radosna Szkoła” zgodnie z

uchwałą nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i

ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia /Dz. U. Nr 110, poz.915 z późn. zm./

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

2.Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców zgodnie z art.647(1) Kodeksu

Cywilnego. Treści umów z Podwykonawcami podlegają akceptacji Zamawiającego.

# Za działanie Podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za własne

Zamawiający zastrzega dokonywanie płatności Podwykonawcom, na których zatrudnienie wyraził

zgodę, na podstawie refaktur Wykonawcy bezpośrednio na konto Podwykonawcy na podstawie

cesji Wykonawcy.

3.Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią

wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących

Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także

praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2

Kodeksu Cywilnego).

§ 2

1.Na przedmiot umowy określony w §1 składa się następujący zakres rzeczowy:

1/wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej ,dokumentacji projektowej budowlano

wykonawczej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2/ budowa placu zabaw,

3/ uzyskanie decyzji administracyjnych, uzgodnień opinii niezbędnych do dopuszczenia obiektu do

użytkowania

zg. z ofertą stanowiącą zał. nr 1 do umowy, SIWZ ,programem funkcjonalno użytkowym i STWiOR

2.Rozpoczęcie budowy placu zabaw będzie możliwe po odbiorze dokumentacji i prawomocnym

zgłoszeniu budowy.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

2.Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na : do 30.11.2012r, w tym

- wykonanie koncepcji programowo przestrzennej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

- zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia przedstawienia koncepcji

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ..................................................

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań

określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji

wymaganych tą ustawą.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§6

1.Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

2.Na każde żądanie Zamawiającego/ inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

3.Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych" sztuką budowlaną, przepisami BHP, wytycznymi Producentów i instrukcjami ITB pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

§ 7

Ryczałtowe wynagrodzenie wyraża się kwotą netto………….    +     pod. VAT ………….

co stanowi kwotę brutto…………        słownie…………………………………………….

wynikającą z oferty Wykonawcy

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do:

1/ Ustanowienia Kierownika budowy

2/ Zgłaszania do odbioru robót podlegających zakryciu

3/ Utrzymania miejsca robót w czystości i porządku

4/ Zgłaszania pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy

5/ Sporządzenia kompletnej dokumentacji i zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w

Pruszkowie

6/ W okresie rękojmi i gwarancji usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty ich protokólarnego

stwierdzenia albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z

istotnych  warunków technicznych

7/  Pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia

wykonania robót w przewidzianych  w umowie terminach,

8/ Dostarczeniu wszystkich materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu

umowy,

9/ Zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych

elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót,

10/Uporządkowaniu na swój koszt placu budowy i przekazaniu go Zamawiającemu w terminie

ustalonym na końcowy odbiór robót,

11/Wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

12/Ponoszeniu kosztów korzystania z energii elektrycznej oraz wody,

13/Umożliwieniu wstępu na teren budowy oraz dostępu do dziennika budowy i innych

dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy pracownikom organów

państwowych mających ustawowe prawo do wykonywania czynności kontrolnych (nadzór

budowlany, straż pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy itp.)

14/Ogrodzeniu terenu budowy i zabezpieczenie go przed przebywaniem tam osób

postronnych,

15/Informowaniu Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakrycia robót

zanikających oraz o terminie ich odbioru; brak zawiadomienia Zamawiającego spowoduje

konieczność - na żądanie Zamawiającego - odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych

do zbadania wykonania robót oraz poniesienia przez Wykonawcę kosztów z tym

związanych a także przywrócenia do stanu poprzedniego.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

1/ Wykonania mapy do celów projektowych i udostępnieniu Wykonawcy

2/ Udostępnieniu Wykonawcy aktualnych warunków zabudowy

3/ Odbioru prawidłowo wykonanych robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do

odbioru

4/ Przystąpienia do odbiorów częściowych w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez

Wykonawcę gotowości odbioru wykonanych robót

5/ Powołania komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 20 dni od daty

zgłoszenia zakończenia o odbioru końcowego robót, spisania odpowiedniego protokółu.

§9

Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
w formie kar umownych, odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych oraz możliwości odstąpienia od umowy:

1/  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 7, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia określonego w § 3 ust.2 jako termin zakończenia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0.5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego, wg §8 ust.1 pkt 6 ;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7

2/ W przypadku nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę oraz ich konsekwencji,

Zamawiający może dochodzić od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do

pełnej ich wysokości, przenoszącej wysokość kar umownych.

3/ Zamawiający może dokonać potrącenia ewentualnych kar umownych z zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, z faktur za roboty częściowe oraz z faktury końcowej.

4/ Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót, zdaniem przedstawiciela Zamawiającego lub

Inspektora Nadzoru, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, przedstawiciel Zamawiającego

lub Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót.

W przypadku niezastosowania się wykonawcy do wskazówek przedstawiciela Zamawiającego lub

Inspektora Nadzoru Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z podjętymi przez

Zamawiającego działaniami. Art. 635 Kodeksu cywilnego stosuje się.

5/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- za opóźnienie w zapłacie faktury przekraczające 30 dni - odsetki w wysokości ustawowej

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 7, za prace pozostające do wykonania, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2

§10

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku

gdy:

1/Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego,

przez okres dłuższy niż 14 dni, lub opóźnia się w realizacji robót w stosunku do harmonogramu o co

najmniej 14 dni.

2/Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku,

bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

3/Jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i

norm, mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

2.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ponadto gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności

powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji  Zamawiający może odstąpić od umowy w

terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może

żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy

pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym

uzasadnieniem tej decyzji

§11

# Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót, ograniczenia ich zakresu w

roku budżetowym bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku opóźnienia, lub cofnięcia

środków zewnętrznych /dotacje, kredyty/. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje

wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia wstrzymania robót.

§12

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

1/Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót

wg.. daty odstąpienia od umowy.

2/Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy

przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność

za rozwiązanie umowy.

3/Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i

konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót

4/Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia

od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§13

1.Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie...............................

w formie ...........................................

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w następujących terminach:

1)70% w ciągu 30 dni po podpisaniu odbioru końcowego i przyjęcia robót budowlanych jako

należycie  wykonanych.

2)30% w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§14

1.Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1/jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

2/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

b/jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji

ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu

rękojmi.

§ 15

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

jest rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2.Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego.

§16

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się  fakturami przejściowymi

wystawionymi  na podstawie protokołów odbiorów częściowych , rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokółu wykonanych i odebranych robót.

Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% rzeczywistego finansowego zaawansowania robót.

§ 17

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 18

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 19

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy

miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

# Umowę niniejszą sporządza się w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający  								Wykonawca