|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 w. 113 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów UE tel.: (22) 723-81-78 w. 113 |

Michałowice, dn. 28  lipca 2009 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Michałowice unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: Zp.3402-31/09 pn.: „Zaprojektowanie i budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Nowej Wsi w Gminie Michałowice” ze względu na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie:

W postępowaniu złożono 3 oferty. Po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dnia 15 lipca 2009r,. wyszły na jaw nowe okoliczności mające istotny wpływ na realizację zamówienia publicznego.

Pierwszą przesłanką jest zmiana wymagań odnośnie odprowadzenia wód opadowych tj. konieczność przebudowy rowu odwadniającego odprowadzającego obecnie wody opadowe do zbiornika tzw. „Smugu" w taki sposób, aby wody opadowe ominęły zbiornik (Smug) i wpłynęły bezpośrednio do rzeki „Zimna Woda". Zamawiający zaprojektował przebudowę rowu odwadniającego nie zmieniając odbiornika. Przedmiotowa zmiana okoliczności powoduje, że kontynuując postępowanie i wykonanie przebudowy (nie uwzględniającej zmiany odbiornika) nie leży w interesie publicznym -lokalna społeczność (Wspólnota Gruntowa Wsi Nowa Wieś, wędkarze, sołectwo Nowa Wieś) nie wyraża zgody na zaprojektowane rozwiązania. Przed wszczęciem postępowania nie można było wcześniej przewidzieć tych zmian okoliczności, ponieważ Wspólnota Gruntowa przekazując notarialnie teren pod budowę zespołu boisk nie zastrzegła w Akcie Notarialnym konieczności przebudowy rowu ze skierowaniem wód do innego odbiornika, mimo, że w 2007 roku podjęła uchwałę mówiącą o konieczności zmiany odbiornika wód opadowych.

Kolejną okolicznością uzasadniającą twierdzenie, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym jest złożony protest okolicznych mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na lokalizację boiska sportowego w sąsiedztwie ich zabudowań.

Rada Sołecka na zebraniu wiejskim informowała mieszkańców o budowie zespołu boisk na tym terenie, okazało się, że protestujący przeciwko lokalizacji mieszkańcy nie uczestniczyli w tym zebraniu ( zespół boisk budowany miał być w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”)

Wszystkie te przedstawione okoliczności mogą spowodować, że zlecenie wykonania robót, sprzeciw lokalnej społeczności w ostateczności mogą uniemożliwić realizację zadania.

Należy dodać, że wykonanie odwodnienia zgodnie z wymaganiami Wspólnoty Gruntowej pociąga za sobą wysokie koszty i przesuwa termin realizacji zamówienia, co w konsekwencji prowadzi do utraty dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu w ramach projektu „Moje Boisko ORLIK 2012”

Mając na uwadze wszystkie ww. argumenty oraz wykazanie, że wykonanie zamówienia będzie godzić w interes publiczny, Zamawiający Gmina Michałowice, postanowił jak na wstępie.

Z poważaniem

/-/ Wójt Gminy Michałowice

Osoba pełniąca funkcję

Wójta Gminy Michałowice

mgr inż. Bolesław Kuss