|  | URZĄD GMINY MICHAŁOWICE 05-816 Michałowice, ul.Raszyńska 34 tel./fax 022/723 81 78 | e-mail: sekretariat@michalowice.pl www.bip.michalowice.pl www.michalowice.pl |
| --- | --- | --- |
| Referat zamówień publicznych i programów, UE tel.: (22) 723-81-78 w.113 |

Michałowice, dn. 30.04.2009 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego

nr sprawy: ZP.3402-14/09

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 29.04.2009 r. wpłynęły zapytania Wykonawcy, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Granicy,  Gmina Michałowice.

Pytania:

- dot. SIWZ dział II pkt. 1g - w dokumentacji powinna znaleźć się charakterystyka energetyczna inwestycji, a nie Certyfikat energetyczny  – nie są to opracowania sporządzane przez projektantów na etapie projektu. Prosimy o korektę SIWZ w tym zakresie.

- dot. SIWZ dział II pkt. 1 – czy należy przewidzieć do wyceny projekt stacji trafo?

- dot. SIWZ dział II pkt.1 Co należy rozumieć pod pojęciem: projektu sieci kanalizacji deszczowej? Jaka długość i parametry?

- dot. SIWZ dział II pkt.1 Co należy rozumieć pod pojęciem: projektu sieci kanalizacji deszczowej? Jaka długość i parametry?

- Co należy rozumieć pod pojęciem: projektu  sieci wod. kan.? gazowej wraz z przyłączem? Jaka długość i parametry?

- dot. SIWZ dział II 6 pkt. 3– termin wykonania zamówienia – uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 45 dni od daty przekazani Zamawiającemu projektu budowlanego.

Termin uzyskania prawomocnego pozwolenia powinien wynosić 65 dni uzyskanie pozwolenia + ok. 21 dni na uprawomocnienie pozwolenia. Termin 45 dni zakłada uzyskanie pozwolenia w ciągu 24 dni co jest terminem krótszym od minimalnego wymaganego przez organ wydający pozwolenie na budowę na wydanie pozwolenia.

- Jaką przewidują Państwo długość realizacji Inwestycji?

- Jaką należy przewidzieć ilość nadzorów projektantów na rok realizacji inwestycji ? Pytanie jest o tyle zasadne, że firmy wykonawcze nadużywają nadzorów autorskich do nieuzasadnionych przypadków wynikających z własnej niewiedzy czy braku doświadczenia i traktują je jako bezpłatne konsultacje - wiele wtedy zależy od fachowości kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- dot. Umowa –par. 7 pkt. 5 Czy ten zapis oznacza że od podanych terminów wykonania PB i PW należy odjąć 21 dni?

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice odpowiada:

Odpowiedzi

Ad.1 Tak, w dokumentacji powinna się znaleźć charakterystyka energetyczna inwestycji.

Ad. 2  Nie należy przewidywać w wycenie stacji trafo.

Ad. 3 i 4 Należy przyjąć śr. 200 mm, dł. 50 m.

Ad. 5  Należy przyjąć: dla sieci wodnej śr. 80 mm i dł. 50 m, dla sieci sanitarnej śr. 200 mm, dł. 50 m.

Ad. 6  Pozostaje 45 – dniowy termin na uzyskanie prawomocnego pozwolenia (30 dni pozwolenie, 14 dni uprawomocnienie w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie).

Ad. 7  Do 1,5 roku od chwili rozpoczęcia realizacji.

Ad. 10  Należy przyjąć 30 nadzorów rocznie.

Ad. 11  Tak, od podanych terminów wykonania PB i PW należy odjąć 21 dni.

Z poważaniem

Z up. Wójta

/-/ Krzysztof Grabka

Z-ca Wójta Gminy Michałowice