wzór

# UMOWA  nr GK -........./2009

Zawarta w dniu........................2009r. pomiędzy Gminą Michałowice, z siedzibą w Michałowicach przy ul. Raszyńskej 34, 05-816 Michałowice, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy                     -   ...................................................................................................

a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na podstawie art. 39 zgodnie z procedurą  ZP. 3402 -   /09 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: " Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i gresami ulic: Szara w Michałowicach Wsi, Popiełuszki, Raszyńska w Michałowicach, Malczewskiego, Orzechowa w Granicy " Roboty należy wykonać zgodnie z ofertowym kosztorysem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy nr 1

§ 2

- Wykonawca rozpocznie roboty nie później niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy  strony ustalają do dnia 31.08.2009r.

3.   Za zakończenie przedmiotu umowy strony uznawać będą zakończenie robót i osiągnięcie gotowości do odbioru.

§ 3

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest Inspektor  Nadzoru –  .............................................. .

2. Inspektor Nadzoru wykonuje  obowiązki wynikające z przepisów ustawy  - Prawo Budowlane oraz kontroluje rozliczenie budowy i jego zgodność z umową.

3.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie : .......................................................

§ 4

- Wynagrodzenie określone zostaje zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik       do umowy na kwotę netto : ......................... /słownie: ........................................... .............................................................................. / + VAT 22% tj. .............................. zł co stanowi   kwotę brutto : .......................... zł/ słownie : ...................................... .................................................................................................................. złotych/.

- Ostateczne wynagrodzenie, nie wyższe  jednak niż określone w ust. 1, ustalone zostanie na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych prac kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie nakładów normatywnych i cen  z kosztorysu ofertowego.

- W przypadku braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich  nakładów i cen stosowane będą odpowiednio: KNR i średnie ceny “Sekocenbud”

- Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad:

a) fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego.

c) Ustala się 30 dniowy termin zapłaty  faktur przelewem na konto Wykonawcy nr .................................................................................................................................................

5. Koszty robot związane z organizacją i budową zaplecza budowy  oraz koszty energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

§5

1.Wykonawca zobowiązany jest do:

a/ Ustanowienia Kierownika Budowy

b/  Utrzymywania miejsca robót w czystości i porządku

c/ Przestrzegania przewidzianej projektem organizacji ruchu i warunków decyzji o zajęcia pasa drogowego

d/ Zgłoszenia pisemnie w siedzibie Zamawiającego zakończenia całości przedmiotu umowy i osiągnięcie gotowości do dokonania ich odbioru.

e/ Pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich przeszkód w realizacji umowy , mogących mieć wpływ na czas ich zakończenia, jakość lub wartość ,w terminie 3 dni od ich zaistnienia, pod rygorem utraty prawa ich podnoszenia w przyszłości.

f/ Przyjęcia do wykonania, na podstawie dodatkowej umowy, robót  uzupełniających mogących wystąpić w toku realizacji przedmiotu umowy, do wartości 50% kwoty określonej w § 4 ust l, wykonania ich w terminie określonym w §2 ust l i rozliczenia wg. zasad określonych w § 1 ust 1 i  § 4 ust 2.

2.Zamawiający zobowiązany jest do:

- Odbioru prawidłowo wykonanych robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru

- Powołanie komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 20 dni od daty zgłoszenia zakończenia i obioru końcowego robót, spisaniem odpowiedniego protokółu.

§6

1. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzględnił je w wynagrodzeniu ofertowym

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz  za metody organizacyjno-techniczne stosowane do ich wykonania.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w okresie gwarancji.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy i zaplecza.

§7

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu zakończenia przedmiotu umowy prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1 ,licząc za każdy dzień przekroczenia terminu ustalonego w § 2 ust.1 , lecz nie więcej niż 20% wartości robót netto.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych 
w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 ,pomniejszonego o opłaconą wartość robót wykonanych i odebranych,  
z zastrzeżeniem § 10 ust. 2

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych oraz opłat wynikających z decyzji administracyjnych, z jego należności określonych w fakturach.

§8

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy trwającej co najmniej 14 dni w stosunku do terminu rozpoczęcia, Zamawiający może według swojego wyboru odstąpić od umowy, lub powierzyć wykonanie określonego zakresu robót, którego dotyczy zwłoka, innej osobie za wynagrodzeniem z nią ustalonym, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§9

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki ( art. 509 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego)

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od umowy z winy Wykonawcy 
  w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań                 Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni, lub opóźnia się w realizacji robót 
w stosunku do harmonogramu o co najmniej  14dni.

2) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

3) Jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od obowiązujących przepisów i norm , mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . W takiej  sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu ustalonego w umowie.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.

§11

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

1/ Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

2/ Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt czynności zabezpieczających poniesie strona ponosząca odpowiedzialność za rozwiązanie umowy.

3/ Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robót.

4/ Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§ 12

1.Strony ustalają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na l rok (słownie: 1 rok) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§13

Ustala się, że Wykonawca wnosi jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie  …………...w wysokości 5 % kosztu wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 to jest kwota : …………….................................................................................

3.Zwolnienie  zabezpieczenia nastąpi wg. następujących zasad:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4 Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia na inną przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych, po jej uzgodnieniu z Zamawiającym

§ 14

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy tytułu XVI, tytułu XV KC i obowiązujące przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz., 2 egzemplarze dla  Zamawiającego

i 1 egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA