ZAŁĄCZNIK NR. 4

W Z Ó R

Umowa nr GK. -……./09

zawarta w dniu………… 2009r. pomiędzy Gminą Michałowice, mającą swoją siedzibę w Michałowicach ul. Raszyńska 34 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez  ...............................................................................................................

a   …………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

# §1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania n/w zakres robót wg sporządzonego przedmiaru szacunkowego stanowiącego załącznik nr l do umowy:  Wykonanie   remontu   cząstkowego   nawierzchni   bitumicznych   na   drogach gminnych

-     remont masą z recyklera za cenę l m2 do 4 cm                                              …………

- remont masą z recyklera za cenę l m2 powyżej 4 cm każdy następny l cm  ………….

- remont masą z otaczarki za cenę 1 m2 do 4 cm                                        ......................

- remont masą z otaczarki za cenę 1 m2 powyżej 4 cm, każdy następny 1 cm       ..........

- wbudowanie masy z asfaltobetonu przy użyciu rozściełacza 1t              ......................

- remont rakowin i spękań emulsją asfaltowa i grysami do 3cm cena l m2 …………….

- remont ubytków tłuczniem i klińcem przy głębokości powyżej 8 cm  cena l m2  i powyżej 3 cm w przypadku naprawy emulsją asfaltową za każdy następny                  1 cm                                                                                                       ……………….

- regulacja zasuw wodociągowych i gazowych cena za jedną szt.          ……………….

- regulacja studzienek kanalizacyjnych cena za jedną szt.                       ……………….

- regulacja kratek ściekowych cena za 1 szt.                                         ............................

2. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z instrukcją organizacji ruchu przy robotach remontowych.

3. Wykonawca przejmie od zarządcy drogi niezbędny do wykonania przedmiotu umowy pas drogowy.

4. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną wykonania robót.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 20.12.2009r.

2. Wykonawca rozpocznie roboty nie później niż 7 dni od daty protokolarnego wprowadzenia go przez Zamawiającego.

3. Odbiór wykonanego remontu każdorazowo odbywać będzie się raz na dekadę. Wymagane   do odbioru będzie podanie przez Wykonawcę:

- wymiaru i głębokości (wyrw, dziur itd.) oraz ich lokalizacji (punkty charakterystyczne; nr posesji, strona itd.)

4.W przypadku nie zgłoszenia robót wykonanych w danej dekadzie, Zamawiający

może odmówić dokonania ich odbioru.

5. Wykonane roboty winny być oznaczone każdorazowo innym kolorem uzgodnionym z Zamawiającym( spray, farba).

# §3

# 1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest Inspektor Nadzoru – .......................................................................................

2. Inspektor Nadzoru wykonuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy- Prawo budowlane oraz kontroluje rozliczenie budowy i jego zgodność z umową

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie – …………………………………..

§4

1.Wynagrodzenie określone zostaje zgodnie z ofertą Wykonawcy wstępnie na kwotę ….….….…….zł netto + ……………zł podatku VAT = ………..zł brutto./ słownie: …………………………………………….

2. Ostateczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie obmiarów rzeczywiście wykonanych prac wg cen jednostkowych ujętych w § l ust.l.

3. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie w według następujących zasad:

1) fakturami przejściowymi, nie częściej niż raz w miesiącu, za zakończone i odebrane, protokołami odbioru częściowego wykonane remonty zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego .

2) fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego.

3) ustala się 30 dniowy termin zapłaty faktur na konto Wykonawcy robót  ....................... ......................................................................................................................................................

# §5

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

l/ Ustanowienia Kierownika robót

2/ Wykonawca robót winien wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokonywać objazdu dróg 2 razy w miesiącu tj. 1-go i 15 -tego każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w określonym terminie najbliższy dzień pracujący ) i przekazać  pisemnie najpóźniej w ciągu 48 godzin ( na dziennik lub faksem ) Zamawiającemu  wykazu napraw koniecznych.

3/ Zgłaszania Zamawiającemu wystąpienie robót  uzupełniających, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz przedstawiania Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiednich protokółów konieczności.

4/ Przyjęcia do wykonania, na podstawie dodatkowej umowy, robót  uzupełniających mogących wystąpić w toku realizacji przedmiotu umowy, do wartości 50% kwoty określonej w § 4 ust l, wykonania ich w terminie określonym w §2 ust l i rozliczenia wg. zasad określonych w § 1 ust 1 i  § 4 ust 2.

# 5/ Utrzymywania miejsca robót w czystości i porządku

6/ Prowadzenia robót w sposób nie stwarzający większych utrudnień dla użytkowników dróg.

7/ W okresie gwarancji usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty jej protokolarnego stwierdzenia albo w innym terminie ustalonym z Zamawiającym, jeśli ten inny termin wyniknie z istotnych powodów technicznych.

2.Zamawiający zobowiązany jest do:

l/Odbioru prawidłowo wykonanych i zgłoszonych robót każdorazowo po każdym objeździe.

21 Współudział przy określaniu zakresu robót do wykonania w ramach wykonywanego objazdu.

3/Powołanie komisji odbioru końcowego i zakończenia jej prac w terminie 20 dni od daty zgłoszenia zakończenia i obioru końcowego robót, spisaniem odpowiedniego protokółu.

# §6

l. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z szczegółowymi zapisami SIWZ i warunkami lokalizacyjno-terenowymi sieci dróg gminnych, ograniczeniami czasowymi prowadzenia prac i uwzględnił je w wynagrodzeniu ofertowym

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane do ich wykonania.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w okresie gwarancji.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy i zaplecza.

5. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez użytkowników  dróg i ulic na skutek wystąpienia ubytków w nawierzchni Wykonawca będzie pokrywał roszczenia z tytułu napraw uszkodzonych pojazdów.

§7

l .Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. l, za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. l.

3) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania remontu lub zabezpieczenia wskazanego przez Zamawiającego zagrożenia tj. nie przystąpienia w ciągu 24 godzin przez Wykonawcę do remontu i nie zakończenia w ciągu 48 godzin od przystąpienia zapłaci on każdorazowo karę umowną w wysokości 300zł za każdy dzień zwłoki.

4) za zwłokę w przekazaniu raportu z wykonanego objazdu  lub nie wykonania objazdu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. l pomniejszonego o opłaconą wartość robót wykonanych i odebranych, z zastrzeżeniem § 9 ust.2

3. W przypadku gdy wysokość szkody przekroczy wysokość kar umownych strony będą mogły dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z jego należności określonych w fakturach.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z jego należności określonych w fakturach kosztów odszkodowań z tytułu  uszkodzeń pojazdów powstałych na wskutek  nie wykonania remontu  i nie zabezpieczenia ubytków zgodnie z §8 . Zamawiający jako zarządca drogi potwierdzi fakt uszkodzenia pojazdu i zasadność wypłacenia odszkodowania , powiadamiając  każdorazowo  Wykonawcę.

# §8

1. Wykonawca robót winien dokonywać objazdu dróg 2 razy w miesiącu tj. 1-go i 15 -tego każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w określonym terminie najbliższy dzień pracujący ) wspólnie z Zamawiającym określić zakres robót poprzez oznakowanie sprajem.  Wykaz koniecznych napraw przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po wykonanym objeździe nie później niż w ciągu 48 godzin i przystąpić w ciągu 24 godzin do remontu po wykonanym objeździe.

2. Wykonawca winien w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu przez Zamawiającego faksem uszkodzeń wyrw lub ubytków przystąpić do ich naprawy lub zabezpieczenia.

3.  Wykonawca winien w ciągu 48 godzin zakończyć naprawę ubytków od daty przystąpienia do naprawy.

4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę remontu lub zabezpieczenia stwierdzonych ubytków podczas objazdu, lub zgłoszonych przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 1 i 2 wszelkie roszczenia z tytułu uszkodzeń pojazdów pokrywać będzie Wykonawca.

5. W przypadku nie wykonania obowiązku, określonego w ust. 1 i ust.2 Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie robót innemu podmiotowi z powiadomieniem Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca poniesie koszt wykonania zastępczego.

# §9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy

w przypadku gdy:

l/ Wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań

Zamawiającego, w ciągu 7 dni.

21 Ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu

zajęcia majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić.

3/ Jakość robót  wykonywanych  przez    Wykonawcę    rażąco    odbiega    od

obowiązujących przepisów i norm , mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia   istotnej

zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie

społecznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . W takiej

sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca wiadomości o

powyższych okolicznościach a Wykonawcy może żądać wynagrodzenia należnego mu

z tytułu wykonania części umowy.

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w

przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni od terminu

ustalonego w umowie.

4.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z

pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.

# §10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót, ograniczenia ich zakresu w roku budżetowym bez odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku opóźnienia, lub cofnięcia środków zewnętrznych /dotacje, kredyty/. W tym wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia z roboty wykonane do dnia wstrzymania robót.

2.. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.

§11

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

l/ Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół wykonanych robót wg. daty odstąpienia od umowy.

21 Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

§ 12

1.Strony ustalają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na l rok (słownie: 1 rok) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§13

Ustala się, że Wykonawca wnosi jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie  …………...w wysokości 5 % kosztu wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 to jest kwota : ……………..

3.Zwolnienie  zabezpieczenia nastąpi wg. następujących zasad:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4 Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia na inną przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych, po jej uzgodnieniu z Zamawiającym

# §14

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

# §15

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

# §16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy tytułu XVI, tytułu XV KC i obowiązujące przepisy właściwe dla przedmiotu umowy oraz ustawy- Prawo zamówień publicznych.

§17

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egz. po 2 egzemplarze dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA